Pickleball Booking Platform

MVP 資源與費用規劃 v1

文件目的

本文件整理 MVP 預計使用的工具、服務及可能費用。價格、免費額度與服務政策可能調整，正式上線前必須再以各服務官方網站為準。

一、結論

開發工具與主要程式框架大多可以免費使用，但「整套正式上線並長期穩定運作」不能保證永遠完全免費。

初期需求整理、在本機開發及小規模測試，可以將成本控制在接近零元。正式提供學員與教練使用後，最可能產生費用的是：

- 雲端後端主機。

- 受管理 PostgreSQL 資料庫。

- 自訂網域名稱。

- LINE 官方帳號推播訊息超過免費額度。

- 備份、監控或流量增加後的雲端資源。

二、可免費使用的核心技術

1. Java 21／OpenJDK

可使用免費的 OpenJDK 發行版。應避免誤裝需要商業授權的特定 Java 發行版或付費支援方案。

2. Spring Boot、Spring Security、JPA／Hibernate

核心框架為開放原始碼，可免費使用。企業級原廠長期支援、顧問或商業支援才可能收費。

3. PostgreSQL

PostgreSQL 軟體本身是免費且開放原始碼。需要付費的通常不是資料庫軟體，而是雲端主機、受管理資料庫、儲存空間、備份與流量。

4. React、TypeScript

前端框架及語言工具本身可免費使用。

5. VS Code

可以免費安裝並用來編輯 React、TypeScript、Java、SQL 及設定檔。部分第三方擴充功能或 AI 功能可能另有付費方案，但不是完成本 MVP 的必要條件。

6. IntelliJ IDEA

Java 與 Kotlin 核心開發功能可以免費使用。進階 Spring 支援、進階資料庫工具、AI 輔助等 Ultimate 功能可能需要訂閱。

本專案不強制購買 IntelliJ IDEA Ultimate；也可以全程使用免費的 VS Code，或使用 IntelliJ IDEA 的免費核心功能。

7. GitHub

GitHub Free 可建立私人 Repository，足以保存本 MVP 的程式碼與版本紀錄。大量使用 GitHub Actions、Packages、Codespaces 或進階企業功能時，可能超過免費額度或需要升級。

8. Google Drive 與 Google Docs

一般 Google 帳戶提供免費儲存空間，但會與 Gmail、Google 相簿共用。需求文件與程式碼備份文件通常占用空間很小；若帳戶空間已接近上限，才需要清理或購買 Google One。

三、LINE 相關費用

1. LINE Login

LINE Login 官方標示為免費服務。使用者可以用 LINE 帳號登入平台，不需因每次登入另外付費。

2. LIFF

建立 LIFF 網頁本身沒有另外的 LIFF 使用月費，但 LIFF 實際開啟的是我們部署的前端網站，因此前端網站託管仍可能有雲端費用。

3. LINE Messaging API

MVP 第一版只啟用「課程 LINE 群組每日課前提醒」。成立、取消、改期及逐一通知學員的 Push API 程式介面會先預留，但預設關閉，等未來升級 LINE 方案後再啟用。

目前台灣 LINE 官方帳號方案重點：

- 輕用量：月費 0 元，包含 200 則訊息。

- 中用量：月費 800 元，包含 3,000 則訊息，不能額外加購訊息。

- 高用量：月費 1,200 元，包含 6,000 則訊息，可依規則加購更多訊息。

- 上述金額為官方公開的未稅金額，之後可能調整。

因此「付費後無限傳送」不是精確說法。正確理解是：高用量方案可以加購更多訊息，但仍有額度、費用及平台上限。

Reply API 回覆使用者剛傳入的訊息，通常不計入收費訊息額度；本平台的課前主動提醒屬於 Push API，會計入額度。

訊息數量主要依「發送請求次數 × 實際收件人數」計算。群組推播不是一個群組只算一則；若群組有 6 名成員，推播一次通常會計入 6 則。合併多個文字泡泡不會增加收件人數，但群組人數會直接影響額度。

四、尚未選定且可能收費的資源

1. 前端託管

React／LIFF 網頁需要部署到可公開使用 HTTPS 的網址。部分平台有免費層，但可能限制流量、建置次數、商業用途或休眠機制。

2. Spring Boot 後端主機

後端必須持續運作，才能處理登入、預約、排課、通知與權限。免費主機常有休眠、記憶體、CPU、流量或執行時間限制，正式營運不應先假設永遠免費。

3. PostgreSQL 雲端資料庫

本機 PostgreSQL 免費，但正式系統需要網路上的資料庫。雲端免費層可能有容量、連線數、休眠、保存期限或備份限制。

4. 自訂網域

初期可使用雲端平台提供的免費子網域。正式公開服務若需要自己的網址，網域通常需要每年付費。

5. 備份與監控

基本功能可能由雲端方案提供，但自動備份保存天數、完整監控、錯誤追蹤及更長紀錄通常可能收費。

五、推薦的費用策略

第一步：需求與設計

- 使用 Google Drive 文件。

- 尚不建立付費雲端服務。

- 預估新增成本：0 元。

第二步：本機開發

- 使用 VS Code 或免費 IntelliJ IDEA。

- 本機安裝 OpenJDK、Node.js 與 PostgreSQL。

- 使用 GitHub Free 私人 Repository。

- 預估新增成本：0 元。

第三步：內部測試

- 選擇具有免費層或低價方案的前端、後端與資料庫平台。

- LINE 官方帳號先使用輕用量方案。

- 測試人數少時有機會維持 0 元，但不能把免費層視為永久承諾。

第四步：正式營運

- 優先付費確保後端與資料庫不休眠、有備份且可穩定使用。

- 依實際通知量決定是否升級 LINE 官方帳號。

- 視需求購買自訂網域。

六、LINE 免費訊息的初步估算方式

MVP 只對固定教練 LINE 群組發送每日隔日課程摘要，不依每一堂課建立不同群組。

每日系統只執行一次查詢：

- 隔日沒有已正式確認且仍有效的課程：不發送訊息，使用 0 則額度。

- 隔日有一堂課：整理為一則訊息發送。

- 隔日有多堂課：依時間排序，全部整併成一則訊息發送到同一個固定教練群組。

因此每月發送次數最多約等於「實際有隔日課程的天數」，而不是課程堂數。例如一個月有 18 天需要上課，即使部分日期有多堂課，仍只發送約 18 次群組訊息。

但 LINE 計費訊息數仍可能依群組內實際收到訊息的成員人數計算。假設群組有 6 名成員且一個月發送 18 次，初步估算為 108 則；若群組有 10 名成員，則約為 180 則。群組人數與當月發送天數增加時，仍需注意 200 則免費額度。

系統需要記錄每月實際發送人次，並在接近免費額度時提醒 SYSTEM_ADMIN。正式採用前，仍須依當時 LINE 官方的訊息計算規則確認。

七、推薦方案

- 開發工具及框架全部先使用免費版本。

- GitHub 使用免費私人 Repository。

- Google Drive 繼續作為文件與程式碼說明備份。

- LINE Login 與 LIFF 正常使用。

- LINE 官方帳號先使用輕用量 200 則免費方案，只啟用課程群組每日提醒，並先依群組成員人數估算用量。

- 正式上線前再選定雲端前端、後端與 PostgreSQL 方案，屆時比較免費層限制、台灣連線速度、備份、價格及操作難度。

- 不為了追求完全免費而使用會頻繁休眠、資料無備份或不適合正式營運的服務。

八、初期雲端部署建議（2026 年 8 月規劃）

1. React／LIFF 前端

推薦先使用 Cloudflare Pages 免費方案。它提供免費的 pages.dev 子網域、HTTPS、Git 整合、每月 500 次建置及免費自訂網域綁定，足以支援近期低用量的 React／LIFF 網頁。

GitHub Pages 技術上也能發布靜態 React 網頁，並提供 username.github.io 網址及自訂網域；但 GitHub 官方限制說明指出，Pages 不適合用來營運線上商業服務或 SaaS。因此可用於學習、展示或內部原型，不推薦作為本預約平台正式營運的前端主機。

2. Spring Boot 後端

內部測試可先使用 Render Free Web Service。免費服務閒置 15 分鐘後會休眠，下次請求重新啟動可能約需一分鐘；每個工作區每月有 750 個免費執行小時。它適合測試與低頻使用，但官方不建議作為正式生產環境。

由於免費後端休眠時，Spring Boot 內部排程不會執行，課前每日提醒應先由 GitHub Actions 或其他外部排程每天呼叫受保護 API。GitHub Free 私人 Repository 每月包含 2,000 分鐘 Actions，用於每天一次的簡短呼叫通常足夠。

若之後需要後端持續在線，Render 付費 Web Service 目前從每月 7 美元起，依近期美元匯率約新台幣 230 元上下，未含可能的流量或稅費。

3. PostgreSQL

推薦初期將 PostgreSQL 放在 Neon Free。免費方案目前沒有時間期限或信用卡要求，每個專案包含 0.5 GB 儲存及每月 100 CU-hours，近期低用量的會員與課程資料通常足夠。

Supabase Free 也提供 PostgreSQL 及 0.5 GB 資料庫，但免費專案連續一週沒有活動可能暫停。若只需要標準 PostgreSQL 給 Spring Boot 使用，初期優先採 Neon 較單純。

免費資料庫仍應定期匯出備份；正式營運且資料重要後，再升級具備更完整備份及支援的付費方案。

九、免費網址與自訂網域

不用購買網域也可以上線。免費平台會提供網址，例如：

- 前端：https://專案名稱.pages.dev

- 後端：https://專案名稱.onrender.com

這些網址可直接設定為 LIFF Endpoint URL，前提是使用 HTTPS 且設定正確。

自訂網域並不是另一台主機，而是一個較好記、可代表品牌的網址。購買網域後，仍可把它指向免費的 Cloudflare Pages 或 Render，不一定要另外購買前端主機。

免費子網域的優點是零成本、立即可用及 HTTPS 已處理；缺點是網址較長、帶有平台品牌、轉換平台時網址會改變，且正式對外的信任感較低。

自訂網域的優點是網址較短、品牌一致，可使用 app.example.tw 與 api.example.tw 等子網域；未來更換主機時可以保留相同網址。缺點是需要每年續費與管理 DNS。

網域通常按年收費，不是按月收費：

- .tw 泛用型網域：TWNIC 公告管理費上限為每年新台幣 800 元，平均約每月 67 元。

- idv.tw：每年新台幣 400 元，平均約每月 33 元。

- .com：依註冊商、首年優惠及續約價格不同，常見約每年新台幣 350 至 650 元，平均約每月 30 至 55 元；選購時應以續約價格為主。

Cloudflare Pages、Render 與 GitHub Pages 正確設定自訂網域後通常可提供免費 HTTPS 憑證，不需要另外購買 SSL 憑證。

十、目前推薦的零成本起步組合

- 前端：Cloudflare Pages Free。

- LIFF：使用 Cloudflare Pages 提供的 HTTPS 網址。

- 後端：Render Free Web Service，接受低頻使用時可能約一分鐘的冷啟動。

- 每日提醒排程：GitHub Actions 每天呼叫一次後端受保護 API。

- 資料庫：Neon Free PostgreSQL。

- 網域：第一版先不用買，直接使用免費子網域。

- LINE：免費 200 則，只啟用群組每日提醒並監控收件人數。

當後端冷啟動、資料備份、穩定性或 LINE 額度開始影響營運時，再依序升級，不需要現在先付費。

文件結論

MVP 的程式技術本身大多免費，前期可以接近零成本開始。真正可能持續產生費用的是正式雲端運行、資料庫、網域及 LINE 主動推播訊息。所有服務在正式採用前都要重新確認當時的官方價格與免費額度。