# Pickleball Booking Platform

MVP Scope v1

# 文件定位

本文件定義匹克球預約平台第一版最小可用版本（MVP）的功能範圍、已確認營運規則，以及未來實作時的工作位置。

目前專案仍處於需求整理與系統設計階段，尚未開始實際建置。文件中提到的資料表、API、Java、React、PostgreSQL 與 LINE Messaging API，都是後續開發指引，不代表目前已經完成。

# 一、MVP 核心目標

平台以「課程供需與委員會媒合」為核心，而不是場地租借或球場庫存管理。

- 學員可以查看教練公告的可授課時段並提出上課申請。

- 學員也可以主動提出希望上課的日期、時間、場地、人數及課程形式。

- 教練可以公告可授課時間與偏好場地。

- 委員會負責媒合學員、教練、時間及場地，並做最後確認。

- 媒合完成後，系統建立正式課程並通知相關人員。

- 系統記錄課程場次、取消、請假、缺席、改期、現金收款與退費。

# 二、使用者與角色

同一個 LINE 登入帳號可以同時擁有多個角色。

- STUDENT（學員）：提出需求、報名課程、查看課表、取消或請假。

- COACH（教練）：提供可授課時間、查看授課課表、取消課程及回報出席。

- COMMITTEE（委員會）：媒合課程、確認排程、手動調整、記錄付款與查看營運資料。

- SYSTEM_ADMIN（系統管理員）：授予或移除角色、管理系統設定與最高權限。

角色授權規則：

- 新登入使用者可預設擁有 STUDENT。

- COACH 只能由 SYSTEM_ADMIN 授予。

- COMMITTEE 只能由 SYSTEM_ADMIN 授予。

- 同一個人可以同時是學員、教練與委員會成員。

- 所有角色異動都要留下操作紀錄。

# 三、場地範圍

MVP 只提供兩個可選上課地點：

- 宜蘭國民運動中心。

- 宜蘭運動公園光電球場。

平台不是場地所有人，也不管理兩個場地的實際球場庫存，因此 MVP：

- 不提供場地租借。

- 不管理每一面球場。

- 不保證場館同一時間只能有一堂課。

- 場地只作為學員、教練提出偏好及委員會最終確認的上課地點。

# 四、課程形式

MVP 支援：

- 一名教練對一名學員。

- 一名教練對二至四名學員。

- 一名教練帶團體課。

- 多名教練帶團體課。

團體課分成兩種：

1. 公開招生團體課

- 通常四至六人成班。

- 學員可能互不認識。

- 每位學員可以各自報名及付款。

- 系統需要顯示目前名額與剩餘名額。

- 最後名額必須由後端與資料庫避免超額報名。

2. 代表人團體課

- 由一名聯絡窗口代表整個團體。

- 例如幼稚園老師代表幼稚園團班。

- 團員不一定需要個別 LINE 帳號。

- 可以只保存團員姓名、人數與必要備註。

- 可由聯絡窗口統一處理排課與付款。

若公開團體課因取消而低於最低成班人數，MVP 先標示並通知委員會，由委員會決定是否照常上課，不自動取消。

# 五、課程堂數與排程

堂數採連續式整數，不限制為一堂、三堂或五堂。

- 可以購買或安排 1、2、3、4、5 堂或更多堂。

- 前端應讓使用者輸入或選擇正整數堂數。

- 後端驗證堂數必須大於 0。

- 系統不得把堂數寫死成固定選項清單。

- 多堂課在媒合確認時原則上一次排完。

- 每個場次的課程長度以一小時為基本單位，可安排一小時、兩小時或更多完整小時。

- 開始時間可以是整點或半點，例如 10:30；結束時間依課程長度計算，例如 10:30–11:30、14:30–16:30。

- 課程總時長必須是 60 分鐘的正整數倍。

- MVP 排程刻度先採 30 分鐘，不提供 10:10、10:15 等其他分鐘數。

- 所有前端畫面、管理後台、LINE 通知及報表一律使用 24 小時制顯示時間。

# 六、教練排課限制

同一名教練在同一時間只能參與一堂課。

此限制適用所有課程形式，包括家教課、單教練團體課與多教練團體課。未來實作時必須同時由後端程式及 PostgreSQL 資料庫防止重複排課。

# 七、媒合與正式成立

課程只有在委員會最後確認後才正式成立。

委員會確認內容至少包括：

- 課程形式。

- 學員或團體。

- 一名或多名教練。

- 所有課程場次。

- 每堂日期、開始時間與結束時間。

- 上課地點。

- 堂數、費用與收費方式。

確認後：

- 建立正式課程及全部場次。

- 第一版先記錄成立結果，並由教練或委員會在課程 LINE 群組公告；自動個別推播預留但預設關閉。

- 將教練時段標記為已占用。

- 留下確認人員及操作時間。

# 八、現金收費與堂數管理

MVP 不串接線上金流，付款方式以現場現金為主，但需要保存可追蹤的收付款紀錄。

收費方式可能包括：

- 每堂分別收費。

- 一次收取部分堂數。

- 一次收取全部堂數。

- 個別學員各自付款。

- 代表人替團體統一付款。

系統需要記錄：

- 應收金額。

- 實收金額。

- 收款日期。

- 收款人員。

- 本次付款涵蓋幾堂或哪些場次。

- 尚未付款、部分付款或已付款。

- 退款金額及退還堂數。

不可只用「已繳費／未繳費」一個布林欄位表示所有情況。

# 九、取消、請假、缺席與改期

學員與教練可以直接取消，不需要委員會事前審核。

通知規則：

- 學員取消：通知教練與委員會。

- 教練取消：通知學員或聯絡窗口與委員會。

- 公開團體課個別學員取消：取消該學員報名，其他學員原則上不受影響。

目前規則：

- 請假不扣除一堂。

- 缺席不扣除一堂。

- 臨時取消不扣除一堂。

- 所有情況都必須留下原因、時間、操作人及狀態紀錄。

- 已付款但未使用的堂數可以改期。

- 選擇退款時，才取消該堂的使用資格並建立退款紀錄。

# 十、多堂課改期

多堂課原則上一次排完。若其中一堂臨時無法上課：

- 保留原本場次，不直接覆蓋原時間。

- 將原場次標記為取消或已改期。

- 新增一筆替代場次。

- 替代場次仍屬於原本的同一堂次。

- 已付款資格轉移到替代場次。

- 保存修改前後時間、修改人及原因。

例如原本五堂課的第四堂取消，可在第六週新增替代的第四堂，不會因此變成第六堂收費。

# 十一、LINE 通知

# MVP 第一版的 LINE Messaging API 範圍先縮小為「固定教練群組的每日隔日課程提醒」。

# 群組規則：

# - 教練使用既有且固定的 LINE 群組，群組不因個別課程建立或結束而變更。

# - 平台 LINE Official Account 必須加入該固定群組，系統保存此群組的 LINE groupId。

# - MVP 先設定一個主要教練群組；未來若有不同教練群組，可擴充為多筆群組設定。

# 每日提醒流程：

# 1. 系統每天在指定時間執行一次提醒工作。

# 2. 查詢隔日所有已經由委員會正式確認，且狀態仍為 SCHEDULED 的課程場次。

# 3. 若隔日沒有符合條件的課程，不發送任何 LINE 訊息。

# 4. 若隔日只有一堂課，產生一則包含該堂課資訊的群組訊息。

# 5. 若隔日有多堂課，依開始時間排序後整併成同一則訊息，再發送到固定教練群組。

# 6. 同一個群組、同一個課程日期原則上每天最多發送一次，需使用防重複識別碼避免重複通知。

# 整併訊息內容至少包含：

# - 隔日日期。

# - 各堂課的開始及結束時間，使用 24 小時制。

# - 上課地點。

# - 課程形式。

# - 該堂課負責教練姓名；多教練課程需列出所有教練。

# - 學員姓名、團體名稱或聯絡窗口，依個資顯示規則決定。

# - 若課程在提醒發送前已取消或改期，不列入原本提醒。

# 訊息範例：

# 【明日課程提醒】

# 日期：2026/08/10

# 1. 10:30–11:30｜宜蘭國民運動中心｜教練：陳教練｜一對一｜王小明

# 2. 14:30–16:30｜宜蘭運動公園光電球場｜教練：王教練、李教練｜幼稚園團班｜聯絡窗口：林老師

# 今日沒有隔日課程時，系統不傳送「明日無課」訊息，以節省 LINE 免費訊息額度。

# MVP 暫不主動逐一推播給學員，也暫不自動發送成立、取消與改期訊息；這些通知介面與資料結構可以預留，但預設關閉。後續購買較高訊息方案後，再開啟個人通知功能。

# 通知需要保存排程日期、查詢結果、是否跳過、群組識別碼、訊息內容摘要、發送狀態、失敗原因及重試紀錄，避免漏發或重複發送。

# 十二、MVP 第一階段

第一階段先建立平台基礎：

- LINE LIFF 登入。

- 會員資料。

- 多角色權限。

- SYSTEM_ADMIN 角色管理。

- 教練基本資料。

- 兩個上課場地。

- 委員會簡易管理後台。

- 基礎操作紀錄。

# 十三、MVP 第二階段

第二階段建立課程供需及媒合：

- 教練可授課時間。

- 學員查看教練時段。

- 學員提出上課需求。

- 公開招生與代表人團體課。

- 委員會媒合及正式確認。

- 多堂課一次排程。

- 教練衝堂檢查。

- 學員、教練及委員會課表。

- 取消、請假、缺席與改期。

- 現金付款及退款紀錄。

- LINE 課程群組每日課前提醒；其他 LINE 主動推播先預留但預設關閉。

# 十四、MVP 不包含

- 線上付款。

- 自動退款。

- 優惠券。

- 活動與賽事。

- 場地租借。

- 場館球場庫存。

- 自動媒合演算法。

- 即時聊天。

- 複雜財務報表。

- 微服務、Redis 或訊息佇列。

活動與賽事未來一定會開發，但不列入本次 MVP。

# 十五、未來實作位置說明

目前尚未開始建置。之後開始實作時，每一個步驟都必須清楚說明「在哪裡建立、用什麼工具、貼到哪個檔案」，不能只提供一段程式碼。

所有與 MVP 有關的需求、設計、操作說明及程式碼備份，統一保存在 Google Drive 的 chatgpt／MVP 資料夾。

每個功能若產生完整程式碼，必須在 MVP 資料夾建立對應的 Google 文件，內容至少包含功能名稱、完整檔案路徑、完整程式碼、建立或修改步驟、執行方式、測試方式與預期結果，讓使用者可以直接複製貼上。

若只是小幅修改，可以直接在對話中說明要修改的完整檔案路徑、行號或原始程式碼片段，以及替換後內容；完成後仍需同步更新該功能在 Drive 的備份文件。

實際可執行程式仍以 GitHub Repository 與本機專案為正式版本；Drive 文件是方便學習、複製貼上及備份的版本。

正式系統預計分成：

- Google Drive 的 chatgpt／MVP 資料夾：保存 MVP 需求、設計、規格、操作說明及每個功能的程式碼備份文件。

- GitHub Repository：保存實際程式碼與版本紀錄。

- IntelliJ IDEA：主要編輯 Java 21、Spring Boot 與 SQL Migration。

- VS Code 或 IntelliJ IDEA：編輯 React 與 TypeScript 前端。

- PostgreSQL：保存正式會員、課程、付款、通知及操作資料。

- Google Sheets：只用於匯入、匯出、報表與臨時整理，不作為正式系統核心資料庫。

- 雲端部署平台：未來放置 React 網頁、Spring Boot 後端及 PostgreSQL。

每次進入實作階段時，說明至少要包含：

1. 目前正在建立前端、後端、資料庫或雲端設定。

2. 要先開啟哪個工具或網站。

3. 要建立哪個資料夾與檔案。

4. 完整檔案路徑。

5. 程式碼應貼在哪裡。

6. 如何執行及測試。

7. 正常結果應該看到什麼。

8. 發生錯誤時要提供哪些畫面或訊息。

9. 在 MVP 資料夾中建立或更新哪一份程式碼備份文件。

10. 若為小幅修改，標示完整檔案路徑、行號或可辨識的原始程式碼片段。

# 十六、文件建立順序

完成 MVP Scope 後，建議依序建立：

1. User Flow v1：學員、教練、委員會及系統管理員的操作流程。

2. Database Design v1：資料表、欄位、主鍵、外鍵、索引及限制。

3. API Specification v1：前端與後端交換資料的 URL、Method、Request、Response 與 Error Code。

4. Security Design v1：LINE 登入驗證、角色權限、個資與操作紀錄。

5. UI Wireframe v1：LIFF 與委員會後台的頁面與操作。

6. Implementation Guide v1：以初學者能照做的方式說明實際建置順序。

# 十七、目前待確認事項

- 公開團體課低於四人時，是否一律由委員會個案決定。

- 現金費用是否由委員會統一記錄，或允許教練記錄後由委員會確認。

- 學員缺席但教練已到場時，未來是否仍維持完全不扣堂。

- 代表人團班是否需要保存每位團員的出席紀錄，或只保存整團人數。

- 一次收取部分堂數時，付款要指定到特定場次，或只記錄可使用的堂數餘額。

# 文件結論

本 MVP 以課程媒合、排課、多人角色、團體報名、現金收費及 LINE 通知為核心。所有內容目前都是需求與設計規格，尚未開始實際建置。正式開發時，需逐步說明操作工具、檔案位置、貼入方式、執行方法及驗證結果，並將每個功能的程式碼與操作說明備份在 Google Drive 的 chatgpt／MVP 資料夾。