# Pickleball Booking Platform｜09 Deployment / DevOps

09-Deployment-DevOps.md

部署、CI/CD 與雲端維運設計 v1.0

文件狀態：Approved Baseline／09 Review Gate PASS

前置基線：01-PRD、02-Business-Rules、03-System-Architecture、04-Database-Design、05-Domain-Model、06-API-Spec、07-UI-UX-Flow、08-Test-Strategy。

技術基準：Java 21、Spring Boot、Spring Security、JPA/Hibernate、PostgreSQL、React、TypeScript、LINE LIFF、Docker、GitHub Actions。

核心定位：MVP 採 GCP-first 的受管理式部署，降低維運成本，同時保留可測試、可回滾、可擴充與安全的正式上線能力。

推薦方案：Firebase Hosting + Cloud Run Service + Cloud Run Worker Pool + Cloud Run Job + Cloud SQL for PostgreSQL + Artifact Registry + Secret Manager + Cloud Logging/Monitoring + GitHub Actions + Terraform。

# 0. 執行摘要

09 的目的不是重新設計應用程式架構，而是把 03 與 08 已核准的部署、測試與 Release Gate 原則轉成可執行的雲端部署標準。MVP 不採 Kubernetes、不自行維護 VM、不引入 Redis／Kafka；以 GCP 受管理服務承載前端、API、背景 Worker、PostgreSQL、Secret、映像檔與監控。

本版推薦將主要工作負載放在 asia-east1（台灣），讓 Cloud Run 與 Cloud SQL 同區域，前端由 Firebase Hosting 的全球 CDN 與 HTTPS 提供服務。LIFF 與 Admin 可各自使用獨立 Hosting Site，並透過 /api/** rewrite 導向同一 Cloud Run API，以簡化瀏覽器端 CORS 與 Cookie／Token 邊界。

後端仍是單一 Spring Boot 模組化單體與單一 Docker Image，但部署時拆成三種執行角色：

API：Cloud Run Service，處理 REST API。

Worker：Cloud Run Worker Pool，持續拉取 PostgreSQL Outbox 並發送 LINE 通知。

Migration：Cloud Run Job，在部署前執行 Flyway validate / migrate。

CI/CD 以 GitHub Actions 為主，GitHub 到 GCP 使用 Workload Identity Federation，不保存長效 Service Account JSON Key。Production 採 GitHub Environment 手動核准；部署一律使用已在 Staging 驗證過的同一 Container Image Digest，不在 Production 重新 build。

資料庫 Migration 採 expand-and-contract 與 forward-fix。應用程式可回滾到前一 Cloud Run revision，但資料庫不依賴 destructive down migration。Production 必須開啟自動備份與 Point-in-Time Recovery；在高風險 Migration 前確認可恢復點。

# 1. 需求分析

## 1.1 09 要解決的核心問題

部署設計必須回答以下問題：

前端 LIFF、委員會 LIFF／Mobile Web、Web Admin 要放在哪裡。

Spring Boot API 與 Transactional Outbox Worker 如何部署。

PostgreSQL 如何做到環境隔離、備份、PITR 與 Migration。

GitHub Actions 如何安全取得 GCP 權限，不把雲端金鑰放進 Repository。

PR、Staging、Production 各自要跑哪些測試與 Release Gate。

如何做到「build once, promote same artifact」，避免 Staging 與 Production 不是同一份程式。

部署失敗、程式錯誤、資料庫 Migration 問題時如何回滾或 forward-fix。

如何監控 API、DB、Outbox backlog、LINE 發送失敗與系統健康度。

如何在 MVP 控制成本，又不犧牲正式環境的資料安全與可恢復性。

## 1.2 專案限制與設計原則

第一版是模組化單體，不因部署而拆成微服務。

核心交易資料只存在 PostgreSQL。

背景通知不得與主交易綁在同一外部 HTTP 呼叫中。

Production 必須可追溯到 Git commit、Container Digest、Migration Version 與部署 Revision。

Production Secret 不得存在 Git、Docker Image、前端 bundle 或一般環境設定檔。

Staging 與 Production 不共用 Database、Secret、Service Account 或 Firebase Site。

Production 資料不得直接複製到 Staging；若未來需要除錯資料，必須先匿名化。

所有基礎設施設定應可重建；正式環境不以「只記得 Console 點了什麼」作為維運方式。

## 1.3 本版假設與待確認事項

本版先採以下假設完成設計，不阻塞後續 Repository 與 Staging 建置：

主要使用者位於台灣，因此預設區域為 asia-east1。

MVP 初期流量屬低至中等，不需要 GKE、Multi-region Active-Active 或專用訊息平台。

前端為 React SPA；LIFF 與 Admin 可共享 monorepo，但各自輸出獨立 build。

正式網域尚未定案，本文使用 app.example.com、admin.example.com 作為示意。

Production SLA 尚未正式定義；本文先提出 RPO 15 分鐘內、RTO 2 小時內作為建議目標。

Cloud SQL Production 是否一開始即採 Regional HA，仍需依預算確認；架構推薦正式上線即使用 HA。

通知希望接近即時，因此本文推薦 Worker Pool；若可接受 1～5 分鐘延遲，可改採排程 Cloud Run Job 以降低固定成本。

Production 是否從第一天就使用 Private IP / VPC private connectivity，需要在 Infrastructure Bootstrap 前最終確認。

# 2. 部署方案比較

## 2.1 方案 A：GCP Serverless / Managed（推薦）

組成：Firebase Hosting、Cloud Run、Cloud SQL、Artifact Registry、Secret Manager、Cloud Logging/Monitoring、GitHub Actions。

開發成本：中。

維護成本：低。

擴充性：高，API 可自動擴縮；Worker 與 DB 可各自調整。

效能：適合 MVP 到中型流量，台灣區域延遲低。

安全性：高，可使用 IAM、Secret Manager、WIF、受管理 DB 備份。

主要缺點：Cloud SQL 與常駐 Worker 仍有固定成本；部分 GCP 服務需要理解 IAM 與網路設定。

## 2.2 方案 B：GKE / Kubernetes + Cloud SQL

開發成本：高。

維護成本：高。

擴充性：很高。

效能：高。

安全性：可很高，但需要額外治理。

評估：對目前單一模組化單體與少量背景工作屬過度設計。除非未來拆出大量服務、有 K8s 團隊或有特殊網路／Sidecar 需求，否則不建議 MVP 使用。

## 2.3 方案 C：Compute Engine + Docker Compose + Cloud SQL

開發成本：低至中。

維護成本：中至高，需自行處理 OS patch、VM 健康、容器重啟、反向代理與部署。

擴充性：中。

效能：可接受。

安全性：高度依賴自主管理品質。

評估：短期看似便宜，但會把系統維運責任移回團隊，不符合本專案「低營運成本 + 可維護性」優先原則。

## 2.4 推薦結論

採方案 A。它與目前 Java 21 / Spring Boot / PostgreSQL / React / GitHub 的技術方向一致，也能在不引入 Kubernetes 的情況下提供正式環境所需的版本化部署、回滾、Secret、備份與監控能力。

# 3. 推薦部署拓樸

```mermaid

flowchart TB

User[學員 / 教練] --> Liff[Firebase Hosting - LIFF]

Committee[委員會] --> Liff

Committee --> Admin[Firebase Hosting - Admin]

PlatformAdmin[平台管理員] --> Admin

Liff -->|/api/**| API[Cloud Run Service - Spring Boot API]

Admin -->|/api/**| API

API --> DB[(Cloud SQL PostgreSQL)]

API --> Secret[Secret Manager]

API --> Outbox[(outbox_events)]

Worker[Cloud Run Worker Pool - Spring profile worker] --> Outbox

Worker --> DB

Worker --> LINE[LINE Messaging API]

Worker --> Secret

GitHub[GitHub Actions] -->|OIDC / WIF| GCP[IAM]

GitHub --> Registry[Artifact Registry]

Registry --> API

Registry --> Worker

Registry --> Migration[Cloud Run Job - Flyway]

Migration --> DB

API --> Logs[Cloud Logging / Monitoring]

Worker --> Logs

Migration --> Logs

DB --> Backup[Automated Backup / PITR]

```

## 3.1 關鍵部署邊界

Frontend、API、Worker、Migration 是不同部署單元，但 API／Worker／Migration 可共用同一 Backend Container Image。

API 與 Worker 不因部署拆成獨立 Repository 或獨立 Domain Model。

API 只處理 HTTP；Worker 只處理背景事件。以 Spring Profile 或啟動參數控制角色，避免同一個 API instance 意外啟動無限制背景工作。

Migration 由單次 Job 執行，不讓每一個 API replica 在啟動時同時競爭執行 Flyway。

Cloud SQL 是唯一交易資料來源；Firebase、Cloud Run 本地檔案系統都不是持久資料來源。

# 4. Environment Strategy

## 4.1 環境切分

Local：

用途：開發與快速測試。

Backend：本機 Java / Docker。

Database：Docker PostgreSQL 或 Testcontainers。

Frontend：Vite dev server / LIFF local test。

Secret：本機 .env.local 或安全的開發 Secret；禁止提交 Git。

Staging：

用途：整合測試、Release Candidate、LIFF 真機 smoke test、Migration forward test。

GCP：獨立 Project，例如 pickleball-stg。

Database：獨立 Cloud SQL instance / database。

Firebase：獨立 Hosting Site 與測試 LIFF Channel。

資料：測試資料，不使用 Production 真實個資。

部署：main branch 自動部署。

Production：

用途：正式會員、課程、財務、通知。

GCP：獨立 Project，例如 pickleball-prd。

Database：獨立 Cloud SQL，推薦 Regional HA + automated backup + PITR。

Firebase：正式 Hosting Site 與正式 LIFF Channel。

部署：受保護 GitHub Environment + 手動核准。

資料：不可回流到 Staging，除非經匿名化。

## 4.2 為什麼 Staging / Production 要拆 GCP Project

Project 是 IAM、Quota、Billing、Secret、Log 與誤操作的重要隔離邊界。MVP 不建議只靠同一 Project 內的命名區分 staging / prod，因為 Service Account、Secret、Cloud SQL 與 Firebase 的誤操作風險會更高。

# 5. GCP 元件設計

## 5.1 Firebase Hosting

建議建立兩個 Hosting target：

liff：學員、教練、委員會可使用的 LIFF / Mobile Web。

admin：委員會與平台管理員的 Web Admin Portal。

建議路由：

app.example.com/* → LIFF SPA。

admin.example.com/* → Admin SPA。

兩個 Site 的 /api/** → 同環境的 Cloud Run API。

優點：

HTTPS 與 CDN 由受管理平台處理。

React SPA 部署簡單。

可使用 Preview Channel 做 PR / Release Candidate UI 驗證。

可透過 rewrite 讓前端與 API 維持同源路徑，減少 CORS 設定複雜度。

## 5.2 Cloud Run API Service

服務名稱示例：pickleball-api。

容器：Java 21 Spring Boot。

啟動角色：SPRING_PROFILES_ACTIVE=api。

Runtime Service Account：api-runtime。

資料庫：透過 Cloud SQL 安全連線機制存取。

Secret：由 Secret Manager 注入或掛載。

日誌：stdout/stderr 輸出 structured JSON，交由 Cloud Logging 收集。

初始容量建議不是 SLA，而是起始基線：

Staging 可允許 scale-to-zero。

Production 建議至少保留 1 個 warm instance，以降低 LIFF 首次操作延遲；是否保留 2 個需依實測與預算決定。

最大 instances 先設定保守上限，避免流量暴增把 Cloud SQL connection 用完。

Java HikariCP pool size 必須與 Cloud Run max instances 一起計算，不可每個 instance 都配置過大的 connection pool。

Concurrency 建議先以中等值起步，再依 P95 latency、CPU、memory 與 DB connection 實測調整，不把平台預設值視為最佳值。

應用程式要求：

支援 graceful shutdown。

啟動失敗不得接受流量。

提供內部 health endpoint 供 smoke test / probe 使用。

禁止把檔案或工作狀態依賴 Cloud Run 本機磁碟。

所有高風險 write request 仍依 06 API Spec 使用 idempotency / optimistic locking。

## 5.3 Cloud Run Worker Pool

服務名稱示例：pickleball-outbox-worker。

容器：與 API 使用同一個 Backend Image Digest。

啟動角色：SPRING_PROFILES_ACTIVE=worker。

職責：持續讀取 outbox_events / notifications，使用 SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED、dedupe_key 與 retry policy 安全處理事件。

初始 instances：1。未來通知量增加時再人工調整；資料庫鎖與 dedupe 設計必須允許多 worker 並行。

Worker 不提供公網 HTTP endpoint，也不承擔使用者 API。

優點：比把背景 thread 綁在 request-based API service 更符合持續背景工作的執行模型，API 擴縮與 Worker 擴縮可以分離。

缺點：常駐 Worker 會產生固定計算成本，而且 Worker Pool 不以 HTTP 流量自動 autoscale。

替代方案：若 MVP 可接受 1～5 分鐘通知延遲，可把 Worker 改成 Cloud Run Job + Cloud Scheduler，定期 drain Outbox。這可降低固定成本，但通知延遲較高，且每次 Job 啟動要處理重入與批次上限。

推薦：Production 使用 Worker Pool；若早期預算敏感，可先使用 Scheduled Job，但 Domain / Outbox schema 不變。

## 5.4 Cloud Run Migration Job

Job 名稱示例：pickleball-db-migrate。

容器：優先使用同一 Backend Image，透過 migration profile 或 command 只執行 Flyway。

每次 deployment 僅允許一個 migration execution。

流程：Flyway validate → migrate → 驗證 schema version → 成功後才允許新 API revision 接收流量。

Migration Job 失敗時，CI/CD 必須停止，不能繼續部署新應用程式。

不建議讓 API startup 自動 migrate Production，原因是：

多 replica 可能同時啟動。

Migration 與服務啟動生命週期耦合。

失敗時不容易清楚區分「Schema 問題」與「App 啟動問題」。

無法在導流前獨立確認 Migration 結果。

## 5.5 Cloud SQL for PostgreSQL

Region：asia-east1。

Major version：由 04 Database Design / Repository 初始化時鎖定，不在 09 任意指定最新版。

Production：推薦 Regional HA。

Staging：可使用較低成本單區配置。

Backup：Production 開啟 automated backup 與 PITR。

Encryption：使用 GCP 受管理加密即可作 MVP 基線；若未來有客戶管理金鑰需求再評估 CMEK。

連線：只允許 Backend runtime / migration identity 存取；不對一般使用者或前端開放。

Extension：btree_gist 等必要 PostgreSQL extension 由 Flyway 管理。

Connection Budget 原則：

Cloud SQL 最大連線數是共享資源。

假設 API maxInstances = N、每 instance pool = P、Worker pool = W、Migration / Admin connection = R，需確保 N×P + W×workerPoolSize + R 保留在 DB 可承受範圍內。

MVP 應偏向小 connection pool，先透過 metrics 調整，而不是先把 pool 開大。

## 5.6 Artifact Registry

建立環境可存取的 private Docker repository。

Image 命名至少包含：

git SHA tag，例如 sha-<commit>。

release tag，例如 v0.x.y。

實際部署記錄 Container Digest，避免 latest 指向改變後無法重現。

Release 原則：Build once, promote by digest。

Staging 驗證通過後，Production 使用完全相同的 digest，不重新 build。

## 5.7 Secret Manager

以下資訊屬 Secret：

LINE Login / LIFF backend verification secret。

LINE Messaging API channel access token。

Database password（若使用 password authentication）。

JWT / token signing key（若平台自行簽發）。

任何第三方 API credential。

以下資訊通常不是 Secret，可用一般環境變數：

SPRING_PROFILES_ACTIVE。

GCP project id。

region。

log level。

frontend API path。

非敏感 feature flag。

規則：

禁止在 GitHub Repository、Dockerfile、application.yml、firebase.json、前端 bundle 寫入 Production Secret。

不同環境使用不同 Secret resource。

Runtime Service Account 只取得自己需要的 Secret Accessor 權限。

Secret rotation 後要有明確重新部署／重新載入策略。

## 5.8 Cloud Logging / Monitoring

Backend 全部使用 structured logs。

至少包含：

timestamp。

severity。

service / environment。

requestId / traceId。

organizationId（若適用且不造成敏感資料外洩）。

actorId 建議使用內部 UUID，不記錄 LINE access token。

route / operation。

result / errorCode。

latencyMs。

禁止記錄：

Authorization header。

LINE token / access token。

完整 Secret。

付款敏感資訊。

不必要的完整 before/after PII；業務 Audit Log 依 04/05 定義另存 PostgreSQL。

# 6. 網路與網域設計

## 6.1 Inbound

使用者只透過 HTTPS 存取 Firebase Hosting。

LIFF 與 Admin 的 API 請求走 /api/**。

若未來提供第三方 API、Webhook 或 mobile native client，再建立獨立 api.example.com / webhook endpoint，不在 MVP 先增加 Load Balancer 複雜度。

## 6.2 Database Connectivity

目標是 DB 不對一般 Internet client 暴露。

Cloud Run / Worker / Migration 使用 GCP 支援的 Cloud SQL 安全連線方式。

若 Production 採 Private IP，搭配 VPC private connectivity；是否第一版即採此模式列為 Review Gate 決策。

DB user / IAM 權限遵循 least privilege，Migration identity 與 Runtime identity 分離。

## 6.3 CORS / Browser Security

若 Hosting rewrite 成功維持同源，前端主要不需跨網域 CORS。

若未來 API 使用獨立 domain，只允許明確的 LIFF / Admin origin allowlist，禁止 wildcard credentialed CORS。

Firebase Hosting / Web App 應設定 CSP、X-Content-Type-Options、Referrer-Policy 等基礎安全 Header；HSTS 由正式網域策略一併確認。

# 7. IAM 與部署權限

## 7.1 身分分離

建議至少建立：

api-runtime：Cloud Run API runtime。

worker-runtime：Worker Pool runtime。

migration-runtime：Cloud Run Migration Job。

gha-staging-deployer：GitHub Actions Staging deployment。

gha-production-deployer：GitHub Actions Production deployment。

不要讓 API runtime 擁有部署權限。

不要讓 GitHub deployer 直接取得資料庫 DML 權限；DB migration 由 migration job identity 執行。

Staging deployer 不得部署 Production Project。

## 7.2 GitHub → GCP

使用 GitHub OIDC + Google Workload Identity Federation。

不建立長效 Service Account JSON Key 作為 GitHub Secret。

Workload Identity Provider 需要限制到指定 GitHub organization / repository / branch or environment claim。

Production deployment 只允許受保護 branch / tag + GitHub Environment approval。

## 7.3 Least Privilege 原則

CI 僅需要：

push Artifact Registry。

部署指定 Cloud Run Service / Worker Pool / Job。

使用指定 runtime service account。

部署指定 Firebase Hosting target。

讀取必要 deployment metadata。

Runtime 僅需要：

讀取必要 Secret。

連線 Cloud SQL。

寫 Cloud Logging。

Worker 另外具備其需要的外部 LINE credential 存取。

# 8. CI Pipeline

## 8.1 Pull Request Gate

每個 PR 必跑：

Backend compile / static checks。

Backend Unit Test。

Backend Module Integration Test + Testcontainers PostgreSQL。

Flyway empty database migration test。

API Security / Organization Scope test。

ArchUnit module dependency test。

Frontend lint / typecheck。

Frontend unit / component tests。

P0 Playwright Chromium smoke。

Dependency / vulnerability scan。

Backend jar、Frontend bundle、Docker image build verification。

任一 P0 test 失敗不得 merge，與 08-Test-Strategy 一致。

## 8.2 Main Branch → Staging

流程：

1. Checkout fixed commit。

2. 執行完整 CI gate。

3. Build Frontend assets。

4. Build Backend Docker image。

5. 推送 Artifact Registry，記錄 image digest。

6. 部署 / 更新 Staging migration job 使用該 digest。

7. 執行 migration job。

8. Migration 成功後部署 Staging API。

9. 部署 / 更新 Staging Worker。

10. 部署 Firebase Hosting LIFF / Admin。

11. 執行 smoke + P0 E2E + LINE 測試整合。

12. 產生 Release Candidate metadata：git SHA、image digest、frontend build、Flyway version、deployment revision。

## 8.3 Release Candidate → Production

Production 不重新 build。

使用已通過 Staging 的 Backend image digest 與對應 Frontend commit。

流程：

1. 建立 Release / Tag。

2. GitHub Production Environment 等待人工核准。

3. 確認 Production Cloud SQL backup / PITR 狀態正常。

4. 執行 migration job。

5. Migration 成功後部署新的 Cloud Run API revision，初始不導入正式流量。

6. 對新 revision 執行 smoke test。

7. 逐步導流，例如 10% → 50% → 100%，實際比例可依流量調整。

8. 觀察 error rate、latency、DB connection 與關鍵 business flow。

9. 更新 Worker Pool revision；由 Outbox idempotency / dedupe 保護重送。

10. 部署 Firebase Hosting。

11. 執行 Production smoke test。

12. 記錄 deployment metadata 與核准者。

## 8.4 CI/CD Sequence

```mermaid

sequenceDiagram

participant Dev as Developer

participant GH as GitHub Actions

participant AR as Artifact Registry

participant MJ as Migration Job

participant DB as Cloud SQL

participant STG as Cloud Run Staging

participant PROD as Cloud Run Production

participant FB as Firebase Hosting

Dev->>GH: Pull Request

GH->>GH: lint + unit + integration + security + E2E

Dev->>GH: Merge main

GH->>AR: Build once + Push image digest

GH->>MJ: Run Staging migration

MJ->>DB: Flyway validate / migrate

GH->>STG: Deploy same digest

GH->>FB: Deploy Staging frontend

GH->>GH: Staging P0 regression

GH->>GH: Production manual approval

GH->>MJ: Run Production migration

MJ->>DB: Flyway validate / migrate

GH->>PROD: Deploy new revision no traffic

GH->>PROD: Smoke test + gradual traffic

GH->>FB: Deploy Production frontend

```

# 9. Database Migration Strategy

## 9.1 基本原則

所有 schema change 由 Flyway versioned migration 管理。

Migration file 進 Git，禁止在 Production 手動改 schema 後不回補 migration。

CI 必須能從空 PostgreSQL 建立最新 schema。

每個 migration 在合併前使用與 Production 同 major version 的 PostgreSQL 測試。

Production 不自動執行 destructive down migration。

## 9.2 Expand-and-Contract

Release N：

先新增 nullable column / new table / new index / backward-compatible constraint。

部署同時支援 old/new schema 的 application。

開始寫入新結構。

Release N+1：

確認舊版本不再依賴舊欄位。

資料 backfill 完成。

才執行 rename / drop / stricter constraint 等 cleanup。

原則：任何需要 Cloud Run revision rollback 的 Release，都必須讓前一個 Application Revision 仍可在新 schema 上運作。

## 9.3 高風險 Migration

包含大型 backfill、NOT NULL、unique 建立、index rebuild、column type rewrite 等情境時：

先在 Staging 使用近似資料量測試。

評估 lock duration。

必要時拆 migration。

設定 statement / lock timeout。

Release 前確認 PITR。

避免在尖峰時段執行。

Migration 失敗優先 forward-fix，不直接人工修改 schema 讓 Flyway history 失真。

# 10. Rollback / Recovery Strategy

## 10.1 Backend Rollback

Cloud Run 每次部署建立 immutable revision。

若新版本 application error 上升，而 DB migration 為 backward-compatible：

將流量切回上一個 healthy revision。

停止新 revision 流量。

保留 log / trace 進行 root cause analysis。

## 10.2 Frontend Rollback

Firebase Hosting 保留版本歷程。

若 LIFF / Admin 發生前端 regression，可回到前一個已驗證 Hosting version。

前端 rollback 前需確認舊 frontend 仍與目前 backend API contract 相容。

## 10.3 Worker Rollback

Worker 必須以 idempotency、dedupe_key、retry_count、SKIP LOCKED 保證重啟或 revision 切換不產生重複業務副作用。

若新 Worker 發送異常，切回上一 revision 或先停止 Worker，再由舊版本恢復處理 backlog。

## 10.4 Database Recovery

Schema 錯誤優先 forward-fix。

資料誤刪／大量錯誤更新才考慮 PITR restore。

PITR restore 通常先恢復到新 instance，驗證後再決定切換，不直接假設原地覆蓋是最佳選擇。

Production 至少每季做一次 restore drill 到隔離環境，驗證備份真的可用。

# 11. Observability & Alerting

## 11.1 技術監控

API：

HTTP 5xx rate。

P95 / P99 latency。

instance count / CPU / memory。

startup failure。

request timeout。

Database：

CPU / memory / storage。

active connections / connection saturation。

slow query。

lock wait / deadlock。

backup / PITR health。

Worker / Outbox：

unpublished event count。

oldest unpublished event age。

retry_count 高於門檻。

notification FAILED count。

LINE provider error rate。

Deployment：

migration job failure。

new revision smoke test failure。

Production error rate 在 rollout 後異常升高。

## 11.2 告警分級

P0：

API 大範圍不可用。

Database 不可連。

資料一致性或付款／退款流程有錯誤風險。

Migration 造成 Production 不可用。

P1：

Outbox backlog 持續增加。

LINE 通知大量失敗。

P95 latency 顯著惡化。

Cloud SQL connection 接近飽和。

Backup / PITR 狀態異常。

P2：

單一非核心功能錯誤。

低比例 notification retry。

容量趨勢預警。

## 11.3 Business Audit 與 Technical Log 分離

Cloud Logging 解決「系統發生什麼技術事件」。

audit_logs 解決「誰對哪個業務實體做了什麼高風險操作」。

兩者不可互相取代。Technical Log 可依 retention policy 移除；財務與高風險業務 Audit 依 Business Rules 長期保留。

# 12. Backup / DR

## 12.1 Production Database

啟用 automated backup。

啟用 PITR。

定期檢查 backup job 成功。

至少每季 restore drill。

重大 schema / data migration 前確認可恢復狀態。

## 12.2 建議 MVP 目標

RPO：15 分鐘內。

RTO：2 小時內。

這是架構建議，不代表正式 SLA；需依營運可接受停機與雲端預算確認。

## 12.3 非資料庫資產

Infrastructure 由 Terraform 重建。

Container image 保存在 Artifact Registry。

Frontend source / config 保存在 Git。

Secret 需有 owner 與 rotation procedure。

Firebase Hosting 可回滾版本。

因此真正需要重點保護的是 PostgreSQL 資料、Secret 管理權與 Domain / DNS 控制權。

# 13. Security DevOps Baseline

Repository：

main branch protection。

PR review required。

禁止直接 force push Production release branch / tag。

Dependency update 由獨立 PR 驗證。

敏感設定加入 secret scanning。

Build：

鎖定 package lock / Maven dependency management。

Docker image 不包含 source secret。

使用非 root runtime user（若 base image / framework 允許）。

production image 不包含不必要 build tool。

記錄 Git SHA 與 image digest。

Deploy：

GitHub WIF，無長效 SA key。

Production manual approval。

環境 Service Account 分離。

Least privilege IAM。

每次部署可追蹤 actor / commit / digest / revision。

Runtime：

HTTPS only。

Spring Security 驗證所有 protected endpoint。

Role + Organization ABAC 不依賴前端。

Secret Manager。

敏感欄位不進 log。

Database 不開放給一般 Internet client。

# 14. Infrastructure as Code

## 14.1 推薦：Terraform

理由：

GCP Project 內元件多，靠 Console 容易 drift。

Staging / Production 可共用 module、分離 variable。

PR 可 review IAM、Cloud Run、Cloud SQL、Secret binding 變更。

未來搬移或重建環境較容易。

不建議第一版就引入複雜 Terraform Platform Team 架構。使用小而清楚的 modules 即可。

## 14.2 建議目錄

infra/

terraform/

modules/

artifact-registry/

cloud-run-api/

cloud-run-worker/

cloud-run-job/

cloud-sql/

iam/

monitoring/

environments/

staging/

production/

.github/

workflows/

ci.yml

deploy-staging.yml

deploy-production.yml

backend/

apps/

liff/

admin/

## 14.3 IaC 邊界

Terraform 管理：

Cloud Run / Worker / Job。

Cloud SQL。

Artifact Registry。

Service Account / IAM。

Secret resource 與 IAM binding；Secret value 是否由 Terraform 管理需另行評估，預設不把明文 value 放 state。

Monitoring / alert policy。

必要網路元件。

Firebase Hosting route / header config 放 repository 的 firebase.json。

Database schema 不由 Terraform 管理，仍由 Flyway 管理。

# 15. Cost / Performance Strategy

## 15.1 MVP 先控制的成本

不使用 GKE。

不使用 Redis / Kafka。

不建立多區域 Active-Active。

Staging Cloud Run 可 scale-to-zero。

Staging Cloud SQL 使用低規格。

Artifact Registry 設定 image retention policy，避免無限累積。

Log retention / verbose debug log 要控制。

Production Cloud SQL 與 Worker 是主要固定成本來源之一，需在實際報價時確認。

## 15.2 Worker 成本取捨

Worker Pool：

優點：通知延遲低、模型簡單、背景執行穩定。

缺點：至少一個 instance 常駐時有固定成本。

Scheduled Job：

優點：低流量時便宜。

缺點：通知有排程延遲，批次處理與 job overlap 控制較多。

推薦判斷：

若「課程核准／取消／改期」通知希望在數十秒內送達，採 Worker Pool。

若 1～5 分鐘延遲可接受，MVP 可先採 Job，之後無 schema 變更即可升級 Worker Pool。

## 15.3 Database 成本取捨

Cloud SQL Single Zone：

成本較低。

適合 Staging。

Production 若故障需要人工 recovery，RTO 較差。

Cloud SQL Regional HA：

成本較高。

正式環境可用性較好。

符合本系統包含課程、收退款、結算與 Audit 的資料重要性。

推薦：Production 使用 Regional HA；若預算不足而先 Single Zone，上線前必須明確接受其可用性風險並強化 PITR / restore procedure。

# 16. Release Gate

Production deployment 必須同時滿足：

08-Test-Strategy 的 P0 automated tests 全部通過。

Flyway empty database migration test 通過。

Staging forward migration 通過。

Staging LIFF 真機 smoke 通過。

Staging Admin smoke 通過。

Security / role / organization scope 關鍵測試通過。

Container / dependency scan 無未接受的高風險問題。

Production backup / PITR 狀態正常。

Release artifact 已記錄 git SHA / image digest / migration version。

Production approver 已核准。

Rollback target revision 已確認。

部署後 smoke test 與監控正常。

若任一 P0 Gate 失敗，不得繼續導入 100% Production 流量。

# 17. 建置階段

## Phase 0 — Repository / Infrastructure Bootstrap

建立 GCP Staging / Production Project。

建立 Terraform skeleton。

建立 Artifact Registry。

建立 Service Accounts / WIF。

建立 Firebase Hosting targets。

建立 Cloud SQL Staging。

完成 Dockerfile 與 Spring profiles。

完成條件：空專案可以透過 Terraform 建出 Staging 基礎元件，GitHub Actions 可無 SA JSON Key 登入 GCP。

## Phase 1 — CI Baseline

建立 ci.yml。

串接 Backend / Frontend tests。

Testcontainers PostgreSQL。

Flyway empty DB test。

Docker build verification。

dependency / vulnerability scan。

完成條件：PR 不通過 P0 gate 無法 merge。

## Phase 2 — Staging CD

main merge build image。

推 Artifact Registry。

Migration Job。

Cloud Run API。

Worker Pool / Scheduled Job。

Firebase Hosting。

P0 smoke / E2E。

完成條件：可從 main 自動部署可測試的 Staging Release Candidate。

## Phase 3 — Production CD

GitHub protected Environment。

Production WIF / IAM。

Cloud SQL Production + backup / PITR。

Migration gate。

Cloud Run no-traffic revision。

smoke / gradual rollout。

Firebase Production deploy。

rollback runbook。

完成條件：Production deployment 不需要人工登入 VM 或手動複製 jar，且可以安全回滾 application revision。

## Phase 4 — Operations Hardening

Alert policy。

restore drill。

cost budget / alert。

log retention。

runbook。

capacity / connection tuning。

security hardening。

# 18. 優缺點與風險

## 18.1 推薦方案優點

維護成本低：沒有 VM OS 與 K8s cluster 維護。

部署一致：Staging / Production 使用同一 image digest。

安全：WIF + IAM + Secret Manager 避免長效部署金鑰。

可恢復：Cloud Run revision rollback + Cloud SQL backup / PITR。

可擴充：API、Worker、DB 可分別調整。

可測試：Migration Job、Staging、P0 E2E 與 08 Test Strategy 可以直接落地。

與 Google 生態一致：符合本專案既有 Google-first 的雲端偏好。

## 18.2 缺點與緩解

Cloud SQL 固定成本較 Cloud Run 高。

緩解：Staging 使用低規格；Production 規格依監控調整，不預先過度配置。

Worker Pool 會有常駐成本。

緩解：早期可用 Scheduled Job；Outbox 設計保持不變。

Serverless instance 數增加可能打爆 DB connection。

緩解：限制 max instances、縮小 Hikari pool、監控 connection saturation。

Database Migration 無法像 App revision 一鍵 rollback。

緩解：expand-and-contract、forward-fix、PITR、Migration Gate。

Firebase Hosting rewrite 綁定前端路由策略。

緩解：若未來開放第三方 client，再增加獨立 API domain，不影響 Backend REST contract。

IAM / Terraform 初期學習成本。

緩解：只建立必要 module，避免過度平台工程。

# 19. 推薦方案定案建議

本文件建議將下列項目作為 09 的正式 Baseline：

Cloud Provider：Google Cloud Platform。

Primary Region：asia-east1（台灣）。

Frontend：Firebase Hosting，LIFF / Admin 分 Site。

Backend API：Cloud Run Service。

Background Notification：Cloud Run Worker Pool，與 API 共用 image、不同 profile。

Database Migration：Cloud Run Job + Flyway。

Database：Cloud SQL for PostgreSQL。

Container Registry：Artifact Registry。

Secret：Secret Manager。

Observability：Cloud Logging / Monitoring。

CI/CD：GitHub Actions。

GitHub → GCP Auth：Workload Identity Federation。

Infrastructure as Code：Terraform。

Database migration：expand-and-contract + forward-fix。

Production release：manual approval + same artifact digest + gradual rollout。

Rollback：App / Frontend revision rollback；DB 以 forward-fix / PITR 為主。

MVP 不採：GKE、Redis、Kafka、RabbitMQ、多區 Active-Active。

# 20. Review Gate — 需要確認的項目

請在 09 Review 時確認：

1. 是否同意 GCP 為 MVP 正式雲端平台。

2. 是否同意 Primary Region 使用 asia-east1（台灣）。

3. 是否同意 Staging / Production 使用不同 GCP Project。

4. 是否同意 Firebase Hosting 分為 LIFF 與 Admin 兩個 Site。

5. 是否同意 Backend API 使用 Cloud Run Service。

6. 是否同意 Production Outbox Worker 優先使用 Cloud Run Worker Pool；若成本優先，可在 MVP 前期改 Scheduled Job。

7. 是否同意 Migration 使用獨立 Cloud Run Job，不由 API startup 自動執行 Production Flyway。

8. 是否同意 GitHub Actions 使用 Workload Identity Federation，不保存 Service Account JSON Key。

9. 是否同意使用 Terraform 管理 GCP Infrastructure。

10. 是否同意 Production Cloud SQL 推薦 Regional HA + automated backup + PITR。

11. 是否同意 Database migration 採 expand-and-contract / forward-fix，不依賴 destructive down migration。

12. 是否同意 Production 採 manual approval + no-traffic revision smoke + gradual rollout。

13. 是否接受建議 MVP RPO ≤ 15 分鐘、RTO ≤ 2 小時，或需要調整。

14. 是否 Production 第一版即要求 Private IP / VPC private connectivity。

15. 正式 custom domain 命名待實作前確認，不阻塞 09 架構核准。

若以上核心方向核准，09 可標記 Approved Baseline，並進入 10.Development Plan / Repository Bootstrap / Coding 階段。建議核准後對 03-System-Architecture 做一次極小 backfill：將 Notification Worker 的 GCP 部署方式補充為「同一 Spring Boot artifact，可獨立部署為 Cloud Run Worker Pool」，不改 Domain 或 Database 設計。