# Pickleball Booking Platform｜08 Test Strategy

Test Strategy 建置與規劃 v1.0

文件狀態：Approved Baseline／08 Review Gate PASS

適用範圍：MVP Backend、PostgreSQL、REST API、LINE LIFF、Web Admin、Transactional Outbox、通知、財務與核心營運流程。

前置基線：01-PRD、02-Business-Rules、03-System-Architecture、04-Database-Design、05-Domain-Model、06-API-Spec、07-UI-UX-Flow。

技術基準：Java 21、Spring Boot、Spring Security、JPA/Hibernate、PostgreSQL、React、TypeScript、LINE LIFF。

核心原則：測試業務規則與狀態轉換，不只測 CRUD；真實 PostgreSQL 優先，不以 H2 取代核心整合測試；高風險操作、併發與冪等性必須自動化驗證。

# 0. 需求分析

0.1 08 要解決的核心問題

本專案的風險主要集中在「跨 Aggregate 狀態轉換、交易一致性、權限、時段衝突、金流歷程、重複請求與人工審核」，因此 Test Strategy 必須回答：

- 哪些規則應由 Unit Test、Integration Test、API Test、E2E Test 各自負責。

- 如何驗證 PostgreSQL Exclusion Constraint、Transaction、Lock／Concurrency，而不是只測 Java happy path。

- 如何證明 STUDENT、COACH、COMMITTEE、PLATFORM_ADMIN 不會跨角色或跨 organization 越權。

- 如何驗證 LINE LIFF 重複點擊、斷線重試、同一 Idempotency-Key 重送不會建立重複資料。

- 如何驗證退款核准與執行分離、部分退款上限、付款與成班分離。

- 如何驗證 Course Match 與 Open Enrollment 兩條正式成班路徑最後建立一致的 Course／Session／Receivable／Outbox／Audit。

- 如何在 CI 中用合理成本提供足夠回歸信心。

- 如何定義 MVP 上線前的 Release Gate。

0.2 MVP 測試目標

MVP 的測試目標不是追求 100% coverage，而是確保 P0 核心流程在正常、錯誤、併發與重送情境下維持資料正確。

P0 必保證：

- LINE 登入與 Platform Token 交換。

- Role + organization scope 授權。

- Lesson Request、Coach Availability、Committee Review。

- Course Match 確認成班。

- Course Offering / Open Enrollment 建立、發布、報名、取消報名、關閉招生、成班。

- Schedule Reservation 衝突防護。

- Recurring Course 拆 Session，單堂改期／取消不影響其他堂。

- 學員取消與取消歷程。

- 教練取消申請與委員會審核。

- 人工收款、分次付款、退款申請／核准／執行、部分退款。

- Settlement 與 Payout 防重複。

- Transactional Outbox、通知去重與重試。

- Audit Log 保留高風險操作。

- LIFF / Admin 的關鍵 UI Flow 與錯誤恢復。

0.3 非目標

以下不作為 MVP Release Gate：

- 優惠券、點數、會員等級。

- 活動、比賽、Open Play。

- Court 即時庫存與完整場地預約引擎。

- 線上金流 Provider callback。

- 深度 BI / Analytics。

- 大規模壓力測試與跨區災難復原演練。

但架構需保留未來新增 Contract Test、Performance Test、Security Scan 與 Production Synthetic Test 的能力。

# 1. 設計方案

1.1 測試分層方案比較

方案 A｜大量 E2E 為主

優點：最接近使用者操作。

缺點：慢、脆弱、定位問題困難；難完整覆蓋狀態機與併發。

開發成本：中。維護成本：高。擴充性：低至中。效能：低。安全性覆蓋：中。

方案 B｜Test Pyramid：Domain Unit + Integration + API + 少量關鍵 E2E

優點：問題定位快、CI 可控、Domain 規則與 DB 行為都能直接驗證。

缺點：需要清楚切分責任，測試資料管理較嚴謹。

開發成本：中。維護成本：低至中。擴充性：高。效能：高。安全性覆蓋：高。

方案 C｜以 Integration Test 為主，幾乎不做 Unit Test

優點：可直接驗證 Spring + DB。

缺點：規則細節回饋速度較慢，測試執行時間容易膨脹。

開發成本：低至中。維護成本：中。擴充性：中。效能：中。安全性覆蓋：高。

推薦：方案 B。

1.2 推薦測試金字塔

建議比例不是硬性 KPI，而是責任分配：

- Domain Unit Test：約 45～55%。

- Application / Repository Integration Test：約 25～35%。

- API / Security / Contract Test：約 10～20%。

- E2E：約 5～10%，只覆蓋高價值 P0 User Journey。

- Manual Exploratory Test：Release 前針對 LIFF 真機、LINE 行為、跨角色營運例外補強。

1.3 測試工具

Backend：

- JUnit 5：Domain、Application、Utility 單元測試。

- Spring Boot Test：ApplicationContext、Security、Transaction 與整合測試。

- Testcontainers PostgreSQL：Repository、Migration、Constraint、Transaction、Concurrency。

- MockMvc 或 Spring HTTP test client：Controller / API 行為。

- Mockito：只用於真正的外部邊界，不 mock Repository 來假裝整合測試。

- WireMock 或等價 HTTP stub：LINE API 等外部 HTTP 邊界。

- ArchUnit：模組化單體 package dependency 規則。

Frontend：

- Vitest：純 function、hook、state、API client unit test。

- React Testing Library：元件與使用者互動測試。

- MSW：Frontend 測試中的 API mock。

- Playwright：LIFF / Mobile Web / Admin P0 E2E。

資料庫：

- Flyway migration 必須在 Testcontainers PostgreSQL 由空庫執行。

- 不以 H2 作核心整合測試資料庫。

版本策略：

- 測試框架不在本文件鎖死版本號。

- Backend 依 Spring Boot BOM / dependency management 固定可相容版本。

- Frontend 由 package lock 固定版本。

- 版本升級 PR 必須跑完整 regression suite。

# 2. 測試環境與執行層級

2.1 Local

Developer 本機：

- Unit test：每次修改可快速執行。

- Module integration test：使用 Testcontainers。

- Frontend component test：Vitest + Testing Library。

- E2E：可選擇性啟動完整 stack。

2.2 CI Pull Request

每個 PR 必跑：

1. Backend compile / static checks。

2. Backend unit tests。

3. Backend module integration tests + PostgreSQL Testcontainer。

4. Flyway clean database migration test。

5. API security tests。

6. Frontend typecheck / lint。

7. Frontend unit / component tests。

8. P0 Smoke E2E（Chromium）。

9. Build artifact。

任何 P0 測試失敗不得 merge。

2.3 Main / Nightly

Main branch 或 nightly 增加：

- 完整 backend integration suite。

- Concurrency / idempotency suite。

- Open Enrollment 全流程。

- Refund / settlement 全流程。

- Playwright 跨 Chromium + WebKit / mobile profile regression。

- Outbox retry / duplicate delivery tests。

- 較長時間的資料一致性 scenario tests。

2.4 Staging Release Candidate

Staging 使用接近 Production 的：

- PostgreSQL major version。

- Flyway migration。

- Backend runtime configuration。

- LIFF channel / 測試 LINE integration。

- Web Admin build。

Release Candidate 必須完成：

- Automated P0 Regression。

- LIFF 真機 smoke test。

- Committee Web Admin smoke test。

- Migration forward test。

- 權限與敏感資料人工抽查。

- Error / traceId / audit 可觀測性抽查。

# 3. Backend Unit Test Strategy

3.1 Domain Aggregate Test

每個 Aggregate Root 測試「允許的狀態轉換」與「拒絕的狀態轉換」。

CoachAvailabilityProposal：

- DRAFT 可編輯。

- SUBMITTED 後禁止一般修改。

- APPROVED / REJECTED 只能由合法 review command 產生。

- APPROVED 後才能被 matching 使用。

LessonRequest：

- DRAFT → SUBMITTED。

- SUBMITTED 前後必填欄位規則。

- 已 MATCHED / CANCELLED 不可再次送審。

- 指定教練與不指定教練資料一致性。

CourseMatch：

- 未滿足 readiness 不得 CONFIRMED。

- confirmation 不允許重複執行。

- confirmed match 產生正式課程必要資料。

CourseOffering：

- DRAFT 才允許編輯核心招生資料。

- pricing 未確認不得 publication。

- OPEN 才接受 registration。

- registration closed / capacity full 拒絕新增報名。

- active participant 低於 minimum 不得成班。

- 高於 maximum 不得直接成班。

- confirmation 成功後不可重複建立 Course。

CourseSession：

- SCHEDULED → CANCEL_PENDING 僅適用需審核的教練取消。

- 學員取消只改 Enrollment，不直接取消 Session。

- 已開始 Session 不接受一般改期／取消。

- recurring course 的單次 session change 不改其他 session。

Refund：

- 沒有 payment 不可建立。

- refund total 不得超過 refundable amount。

- PENDING_APPROVAL → APPROVED / REJECTED。

- 未 APPROVED 不得 execute。

- execution 不可重複。

- approval actor 與 process actor 分別保留。

Settlement / Payout：

- 未達 ready 條件不得確認 settlement。

- payout execution 必須防重複。

- 已 payout 的歷史金額不可被後續規則修改。

3.2 Value Object Test

TimeRange：

- start < end。

- 邊界採 [start, end)。

- 相鄰時段可接受，真正 overlap 不可接受。

Money：

- currency MVP 固定 TWD。

- amount scale / negative policy。

- 加減與比較不使用 double。

ParticipantCount / Capacity：

- min <= max。

- active count 的 below-min / within-range / above-max 三態。

IdempotencyKey / RequestHash：

- 同 key + 同 hash 可 replay。

- 同 key + 不同 hash 視為 conflict。

3.3 Domain Service Test

- Pricing calculation：規則輸入 → breakdown。

- Refund policy validation：可退金額上限。

- Matching readiness：教練、學員、時間、場地、價格、人數。

- Settlement calculation：多教練與調整項目。

# 4. Database / Repository Integration Test Strategy

4.1 原則

所有需要驗證 PostgreSQL 特性的測試必須使用真實 PostgreSQL Testcontainer。

必測：

- UUID / FK / Unique / Check。

- TIMESTAMPTZ 時區行為。

- tstzrange [start, end)。

- GiST Exclusion Constraint。

- JSONB persistence。

- Numeric(12,2)。

- transaction rollback。

- optimistic / pessimistic concurrency（依實作）。

- Flyway migration。

4.2 Schedule Reservation 衝突

Case DB-SCH-001：

Given 同一 owner 已有 10:00～11:00 reservation

When 建立 10:30～11:30

Then DB constraint / Application mapping 回傳 SCHEDULE_CONFLICT。

Case DB-SCH-002：

Given 10:00～11:00

When 建立 11:00～12:00

Then 允許，因為區間為 [start, end)。

Case DB-SCH-003：

兩個 transaction 幾乎同時建立互相重疊時段

Then 最多只有一筆成功提交，另一筆必須轉成可理解的 409 conflict，而不是 500。

4.3 Availability Claim 競爭

同一公開教練時段同時收到兩筆有效 claim：

- 只允許第一筆成功。

- 第二筆回傳 AVAILABILITY_ALREADY_CLAIMED。

- 不可產生兩個 active claim。

- 失敗 transaction 不可留下半成品 Lesson Request / Outbox。

4.4 財務一致性

- Payment append-only，不因 refund 修改原 Payment。

- 多筆 payment allocation 加總正確。

- 部分退款累計 <= refundable amount。

- 兩個 concurrent refund execution 不可讓退款總額超限。

- Payout 不可重複執行。

4.5 Outbox 與 Audit 原子性

高風險 command 成功：

- domain data、audit log、outbox event 必須同 transaction commit。

command rollback：

- 三者都不得留下不一致殘留。

# 5. Application Service Integration Test

5.1 Course Match Confirmation

Given：

- approved Lesson Request。

- approved Coach Availability。

- committee 有同 organization 權限。

- 無 schedule conflict。

- participant count 在合法範圍。

- venue / pricing readiness 完整。

When：

- Committee confirm Course Match。

Then 同一 transaction 應完成：

- Course 建立。

- Course Session 建立。

- Course Membership / Enrollment 建立。

- Schedule Reservation 建立。

- Price Snapshot 建立。

- Receivable 建立。

- CourseMatch → CONFIRMED。

- Audit Log 寫入。

- Outbox Event 寫入。

任何一步失敗，整體 rollback。

5.2 Open Enrollment Confirmation

Given：

- Committee 建立 DRAFT Course Offering。

- 定價完成並 publication。

- 學員完成 registrations。

- active participant 數量合法。

- schedule / venue readiness 通過。

When：

- Committee confirm Offering。

Then：

- 不建立假的 LessonRequest 或 CourseMatch。

- 直接由 Offering 建立正式 Course / Session / Membership / Enrollment。

- 產生 Price Snapshot / Receivable / Schedule Reservation。

- Offering 關聯正式 Course。

- 建立 Audit + Outbox。

- confirmation 必須 idempotent。

5.3 Student Cancellation

When 學員於 Session 開始前取消自己的 enrollment：

- 不要求取消原因。

- enrollment 轉取消狀態。

- 建立 member cancellation record。

- 保留 cancelledAt。

- 若團課剩餘 active >= minimum，Session 維持 SCHEDULED。

- 若涉及退款，只建立後續退款需求入口，不自動宣告退款完成。

5.4 Coach Cancellation

When 教練提出取消：

- 建立 cancellation request。

- Session → CANCEL_PENDING。

- 未核准前仍不可視為 CANCELLED。

- committee approve 後 → CANCELLED。

- reject 後回復／維持 SCHEDULED。

- audit / outbox 完整。

5.5 Reschedule

- STUDENT 只能對自己的未開始 Session 提出。

- COACH 只能對自己授課的未開始 Session 提出。

- COMMITTEE 審核。

- COMMITTEE direct reschedule 仍必須產生 change history。

- recurring course 只改指定 Session。

- 新時段需重新跑 schedule conflict。

- transaction 失敗不得釋放舊 reservation 後又沒建立新 reservation。

# 6. API / Security Test Strategy

6.1 API Contract

每個 Endpoint 至少驗證：

- URL / Method。

- Request validation。

- success response envelope。

- error response envelope。

- HTTP status。

- error code。

- traceId。

- authorization。

- idempotency（適用 command）。

6.2 Authentication

POST /api/v1/auth/line/login

- 有效 LINE credential → platform token。

- 無效 / 過期 credential → 401 AUTH_INVALID_TOKEN。

- disabled user 不得取得有效 access。

- LINE identity 與 User 關聯不可重複建立。

6.3 Authorization Matrix

STUDENT：

- 可讀寫自己的 Lesson Request / Enrollment / Receivable。

- 不可 review Lesson Request。

- 不可讀其他學員私有資源。

- 不可執行 refund approval / execution。

COACH：

- 可管理自己的 Availability。

- 不可管理其他教練 Availability。

- 可處理自己的 invitation / session request。

- 不可確認 settlement payout。

COMMITTEE：

- 只可操作授權 organization。

- 可 review、match、offering、payment、refund、settlement。

- 跨 organization resource → 403 ORG_SCOPE_DENIED 或依安全策略 404。

PLATFORM_ADMIN：

- 具平台管理能力，但高風險跨組織例外仍需 audit。

6.4 Error Code Contract

至少建立 parameterized API tests：

- 400 VALIDATION_FAILED。

- 401 AUTH_INVALID_TOKEN。

- 403 AUTH_FORBIDDEN / ORG_SCOPE_DENIED。

- 404 RESOURCE_NOT_FOUND。

- 409 STATE_TRANSITION_INVALID。

- 409 SCHEDULE_CONFLICT。

- 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT。

- 409 CONCURRENT_MODIFICATION。

- 422 PARTICIPANT_BELOW_MIN。

- 422 PARTICIPANT_ABOVE_MAX。

- 422 REFUND_EXCEEDS_REFUNDABLE。

- 422 REFUND_NOT_APPROVED。

- 422 OFFERING_NOT_READY。

- 422 / 409 OFFERING_CAPACITY_FULL（依 06 最終 endpoint 定義固定）。

API test 不只 assert status，還必須 assert error.code 與必要 details。

# 7. Idempotency / Retry / Concurrency Strategy

7.1 Idempotency

06 定義需要 Idempotency-Key 的 Command 全部必測：

- Lesson Request submission。

- Course Match confirmation。

- Course Offering pricing / publication / closure / confirmation / cancellation。

- Course Offering registration create / cancel。

- Payment create。

- Refund create / approve / execute。

- Session Change Request create / review / direct reschedule。

- Settlement confirm。

- Payout execute。

Case IDEM-001：

同 actor + operation + key + same request hash 連送兩次

Then 第二次回傳第一次成功結果，不新增第二份業務資料。

Case IDEM-002：

同 actor + operation + key + different hash

Then 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT。

Case IDEM-003：

第一次 request 在 response 回傳前 client timeout，但 server 已 commit

When client retry same key

Then 不重複扣款／成班／退款／發薪。

7.2 Optimistic Concurrency

對具有 version 欄位的 Aggregate：

- stale version 更新 → CONCURRENT_MODIFICATION。

- UI 可重新載入後再操作。

- 不允許 last-write-wins 覆蓋高風險狀態。

# 8. Frontend Unit / Component Test Strategy

8.1 LIFF

必測元件與行為：

- Auth bootstrap / loading / invalid session。

- Role switch / role-based navigation。

- Stepper 表單 validation。

- Idempotency-Key 每次新 command 只產生一次，retry 重用原 key。

- 送出期間 button disabled。

- 409 / 422 顯示可行動訊息。

- route back / refresh 不造成重複送出。

- 時間 UI 以 Asia/Taipei 顯示。

- 金額顯示 TWD。

8.2 Admin

- Table filter / pagination。

- Detail drawer。

- high-risk confirmation dialog。

- approve / reject / execute action visibility by role。

- stale data / concurrent modification 顯示重新整理提示。

- refund / payout 二次確認。

- Audit / traceId debugging information 僅對適當角色顯示。

8.3 測試方式

React Testing Library 優先從使用者可見內容與可操作元素驗證，不測 component internal state。

API mock 使用 MSW，回傳與 06 API Spec 一致的 success / error envelope。

共用 API client 要有 serialization / error mapping tests。

# 9. E2E Strategy

9.1 E2E 原則

E2E 不覆蓋所有 permutation，只保留「失敗會直接阻塞營運」的 User Journey。

每個 E2E 使用獨立 test data，避免依賴前一案例。

9.2 P0 E2E Journey A｜需求媒合成班

```mermaid

sequenceDiagram

participant S as Student LIFF

participant C as Coach LIFF

participant A as Committee Admin

participant API as Backend

participant DB as PostgreSQL

S->>API: Submit Lesson Request

C->>API: Submit Availability

A->>API: Review Request / Availability

A->>API: Create + Confirm Course Match

API->>DB: Course + Session + Reservation + Price + Receivable + Audit + Outbox

DB-->>API: Commit

API-->>A: CONFIRMED

S->>API: View Course

C->>API: View Teaching Session

```

Assertions：

- 學員與教練都看得到同一正式 Session。

- 不重複建立 Course。

- Receivable 存在但 payment 可仍 UNPAID。

- Audit / Outbox 存在。

9.3 P0 E2E Journey B｜Open Enrollment

```mermaid

sequenceDiagram

participant A as Committee

participant S1 as Student A

participant S2 as Student B

participant API as Backend

participant DB as PostgreSQL

A->>API: Create Offering

A->>API: Confirm Pricing + Publish

S1->>API: Register

S2->>API: Register

A->>API: Close Registration

A->>API: Confirm Offering

API->>DB: Create Course / Sessions / Enrollments / Receivables

DB-->>API: Commit

API-->>A: Offering CONFIRMED

```

必測分支：

- below minimum → 422 PARTICIPANT_BELOW_MIN。

- above maximum → 阻止直接 confirmation。

- capacity full → 新 registration 被拒絕。

- 同一學員重複 registration → OFFERING_ALREADY_REGISTERED。

- confirmation retry → 不重複建立 Course。

9.4 P0 E2E Journey C｜取消與部分退款

- 學員已付款。

- 學員取消自己的 enrollment。

- 課程仍達 minimum，Session 保持 SCHEDULED。

- Committee 建立 partial refund。

- Committee approve。

- Committee execute。

- 原 Payment 不變。

- Refund COMPLETED。

- refundable amount 更新。

- Audit / Outbox 完整。

9.5 P0 E2E Journey D｜教練取消

- Coach 提出 cancellation request。

- Session 顯示 CANCEL_PENDING。

- Student 收到狀態提示。

- Committee approve。

- Session CANCELLED。

- 受影響 enrollments / notifications 正確。

9.6 P0 E2E Journey E｜改期

- Student / Coach 提出 change request。

- Committee approve。

- 新 reservation 建立。

- 舊 reservation 失效。

- recurring course 其他 session 時間不變。

# 10. Test Data Strategy

10.1 原則

禁止 E2E 依賴共用「永遠存在的測試帳號狀態」。

每個 scenario 建立自己需要的資料，並使用可識別 test run prefix。

10.2 Test Fixture Builder

Backend 建議提供：

- UserBuilder。

- CoachBuilder。

- LessonRequestBuilder。

- AvailabilityBuilder。

- CourseMatchBuilder。

- CourseOfferingBuilder。

- CourseBuilder / SessionBuilder。

- ReceivableBuilder / PaymentBuilder / RefundBuilder。

Builder 預設產生合法資料，測試只覆寫該案例關心欄位，降低 fixture noise。

10.3 Clock

Domain / Application 不直接呼叫 system now。

注入 Clock：

- Unit test 可固定時間。

- Integration test 可控制「尚未開始 / 已開始」邊界。

- Asia/Taipei 顯示測試與 UTC 儲存測試可分離。

10.4 Database Reset

Integration：

- 每個 test transaction rollback，或使用 schema cleanup。

- 不能讓案例依賴執行順序。

E2E：

- 以 API / fixture endpoint 建立測試資料。

- 測試環境可提供只在 test profile 啟用的 seed helper，不可暴露 production。

# 11. External Integration / Outbox Test

11.1 LINE API

不在 unit / integration test 呼叫真實 LINE API。

使用 HTTP stub 驗證：

- success。

- 4xx permanent failure。

- 5xx retryable failure。

- timeout。

- duplicate delivery prevention。

11.2 Transactional Outbox

必測：

- Business transaction commit 後 outbox 存在。

- Worker 成功後標記 processed。

- retry 次數與 next attempt 更新。

- 同 deduplication key 不重複發送。

- worker crash 後可安全重跑。

- LINE 失敗不能 rollback 已成立課程。

# 12. Non-functional Test Strategy

12.1 Performance

MVP 不做大型壓測，但至少做 targeted performance：

- Committee list / filter 在合理測試資料量下查詢時間。

- Open Enrollment 同時報名 capacity 邊界。

- Schedule reservation concurrent insert。

- Outbox batch processing。

- Audit log pagination。

正式容量指標在取得實際使用量後再定義。

12.2 Security

Automated：

- authentication / authorization matrix。

- ownership / organization scope。

- mass assignment：Request 不允許直接寫 status、approvedBy、processedBy 等 server-controlled fields。

- sensitive error：500 不回 stack trace。

- token invalid / expired。

- role escalation prevention。

Release 前：

- 依 OWASP Web / API 風險做人工安全檢查。

- Production secrets 不得進 test fixture / repository。

12.3 Accessibility / UX

P0 UI 至少檢查：

- keyboard focus。

- form label。

- error message 可讀性。

- confirmation dialog 明確。

- mobile viewport 不遮擋主要操作。

- loading / disabled / retry 狀態明確。

# 13. Coverage 與 Quality Gate

13.1 Coverage

不建議以單一 line coverage 數字當品質目標。

建議：

- Domain 核心 package branch coverage 目標 >= 85%。

- 全 Backend line coverage 目標 >= 70% 作為趨勢門檻。

- Frontend 核心 state / API client / form validation 有測試即可，不強迫所有純展示元件達高 coverage。

- 所有 BR-P0 規則必須可追溯至少一個 automated test。

Coverage 下降若有合理原因可接受，但不得犧牲 P0 rule coverage。

13.2 Release Gate

MVP Release Candidate 必須同時符合：

- 所有 P0 automated tests PASS。

- 無已知 Critical / High security defect。

- 無已知會造成重複付款、超額退款、重複 payout、雙重時段占用的 defect。

- Flyway empty DB migration PASS。

- Staging upgrade migration PASS。

- LIFF 真機 smoke PASS。

- Admin smoke PASS。

- Course Match E2E PASS。

- Open Enrollment E2E PASS。

- Cancellation / Refund E2E PASS。

- Idempotency / Concurrency suite PASS。

- Audit / Outbox consistency PASS。

# 14. Requirement-to-Test Traceability

每一條 P0 Business Rule 建議使用測試標籤：

- @BR_BOOK_004

- @BR_COURSE_007

- @BR_CANCEL_004

- @BR_REFUND_007

- @API_IDEMPOTENCY

- @OPEN_ENROLLMENT

- @SECURITY_ORG_SCOPE

CI report 可依 tag 分類。

不要求把測試名稱綁死實作 class 名稱，而是綁業務規則與 Use Case。

建議建立 Test Case ID：

TS-{DOMAIN}-{NNN}

例如：

- TS-SCHEDULE-001：重疊時段拒絕。

- TS-SCHEDULE-002：相鄰時段允許。

- TS-MATCH-001：合法媒合確認成班。

- TS-OFFERING-001：低於 minimum 不得成班。

- TS-OFFERING-002：Open Enrollment confirmation idempotency。

- TS-REFUND-001：未核准退款不得執行。

- TS-REFUND-002：部分退款累計不可超過可退款金額。

- TS-SEC-001：Student 不可 review Lesson Request。

- TS-SEC-002：Committee 不可跨 organization 操作。

- TS-IDEM-001：同 key 同 request replay。

- TS-IDEM-002：同 key 不同 request conflict。

# 15. CI Pipeline 建議

```mermaid

flowchart LR

A[PR Created] --> B[Compile / Lint / Typecheck]

B --> C[Backend Unit]

C --> D[PostgreSQL Integration + Flyway]

D --> E[API / Security Tests]

E --> F[Frontend Unit / Component]

F --> G[Chromium P0 Smoke E2E]

G --> H{All PASS?}

H -->|No| I[Block Merge]

H -->|Yes| J[Merge Allowed]

J --> K[Nightly Full Regression]

K --> L[Concurrency / Idempotency / Multi-browser]

```

# 16. 優缺點

16.1 推薦方案優點

- 真實 PostgreSQL 能驗證最重要的 Constraint / Range / Transaction 行為。

- Domain unit test 回饋快，適合大量狀態機與 Business Rule。

- API security tests 將 RBAC + organization scope 變成可持續驗證的安全邊界。

- Playwright 只放關鍵 User Journey，避免 E2E 數量失控。

- Test Fixture Builder + Clock 可降低時間與資料造成的 flaky test。

- Idempotency / concurrency 被提升為一級測試主題，符合 LIFF 與財務風險。

- Course Match 與 Open Enrollment 分開測，再驗證共同正式 Course 結果，避免第二條成班路徑成為盲點。

16.2 缺點與成本

- Testcontainers 需要 CI Docker 執行能力。

- 真實 PostgreSQL integration 比 H2 慢。

- E2E 需要穩定 seed / cleanup 機制。

- 權限矩陣與 Business Rule traceability 初期會增加測試案例數。

- Concurrency test 需要刻意設計同步點，不能只用 sleep 碰運氣。

# 17. 推薦方案

採用「Risk-based Test Pyramid + Real PostgreSQL Integration + P0 E2E」作為 08 正式方向。

具體落地順序：

1. 先建立 test source convention、Test Fixture Builder、Clock 與 Testcontainers PostgreSQL 基座。

2. 先補 Domain 狀態機與 BR-P0 unit tests。

3. 再補 Repository / Transaction / Constraint integration tests。

4. 建立 API authorization / error / idempotency parameterized tests。

5. 建立 Course Match 與 Open Enrollment 兩條 P0 E2E。

6. 補取消、退款、改期、settlement / payout E2E。

7. 最後把 test suites 接入 GitHub Actions release gate。

# 18. 建議測試目錄

Backend：

```text

src/test/java/.../

domain/

application/

api/

security/

infrastructure/

architecture/

support/

fixture/

clock/

container/

```

Frontend：

```text

apps/liff/src/**/*.test.ts(x)

apps/admin/src/**/*.test.ts(x)

packages/api-client/src/**/*.test.ts

e2e/

liff/

admin/

journeys/

fixtures/

```

# 19. 08 Review Gate

08 Review Gate 結論：PASS。以下項目已全部確認並同意採用：

- 已確認：JUnit 5 + Spring Boot Test + Testcontainers PostgreSQL 作 Backend 基線。

- 已確認：Vitest + React Testing Library + MSW 作 Frontend 基線。

- 已確認：Playwright 作 P0 E2E。

- 已確認：PR 必跑 Chromium P0 Smoke，完整跨瀏覽器回歸放 nightly / release。

- 已確認：Domain branch coverage >= 85%、Backend line coverage >= 70% 作初始趨勢門檻，而非絕對品質指標。

- 已確認：Course Match 與 Open Enrollment 兩條成班路徑都是 Release Gate。

- 已確認：所有財務 command、成班 command、改期 command 都要有 idempotency / concurrency tests。

- 已確認：H2 不作核心 integration database。

# 20. 下一步

08 Review Gate 已 PASS，下一單元進入 09.Deployment / DevOps（含 Development Plan / Implementation Roadmap）：

- Repository / monorepo 結構。

- Backend module 建置順序。

- Frontend app / shared package 建置順序。

- Flyway migration sequencing。

- CI pipeline。

- Vertical Slice 開發順序。

- 第一批可直接實作的 Slice：Auth → Lesson Request / Availability → Match → Open Enrollment → Course / Session → Payment / Refund。

21. Slice 2 Baseline Backfill Addendum

本章為 Slice 2「Coach Supply + Lesson Demand」測試核准補充基線。若既有 Coach / Availability / Lesson Request 測試案例與本章衝突，以本章為準；原 Risk-based Test Pyramid、真實 PostgreSQL Testcontainers、API Security、Vitest/RTL/MSW、Playwright 與 CI Gate 維持不變。

21.1 Coach Application / Role Lifecycle Tests

必測：

- ACTIVE authenticated User 僅具 STUDENT role 時仍可 submit Coach Application。

- disabled / inactive User 不得 submit。

- Committee 只能 review 同 organization Application；跨 organization 回 403 ORG_SCOPE_DENIED 或依既有安全策略隱藏資源。

- Approve 後同一 transaction 同時得到 CoachApplication APPROVED、CoachProfile APPROVED、同 organization ACTIVE COACH RoleAssignment、Audit，以及需要通知時的 Outbox。

- Approve transaction 中任一步故意失敗時，Application/Profile/Role/Audit/Outbox 不得留下半套 commit。

- Reject 後 Application REJECTED 且不得存在由該核准流程產生的 ACTIVE COACH role。

- 重複 review / stale version 依 contract 回 STATE_TRANSITION_INVALID 或 CONCURRENT_MODIFICATION，不得重複建立 RoleAssignment。

21.2 Availability Tests

Domain / API / Integration 必測：

- 一個 AvailabilityProposal 只能包含一個 TimeRange。

- `startAt >= endAt`、非未來時間均拒絕。

- 只有 ACTIVE COACH role 但 CoachProfile 未 APPROVED -> 拒絕。

- CoachProfile APPROVED 但 COACH role 不 ACTIVE / 不存在 -> 拒絕。

- User suspended -> 拒絕。

- role/profile 均合法但 organization 不同 -> ORG_SCOPE_DENIED。

- Legacy request body `windows` array 不符合 Slice 2 canonical contract；contract test 必須防止 generated client 回退成 multi-window Proposal。

- DRAFT / SUBMITTED / APPROVED / REJECTED / CLOSED 等既有合法與非法狀態轉換持續覆蓋。

21.3 Lesson Request Identity / Preferred Coach Tests

必測：

- Student self-service 建立時 requesterUserId 取自 authenticated principal。

- 嘗試在 payload mass-assign 其他 requester / primaryContact identity 不得造成資源歸屬改變；依 API DTO 策略應拒絕未知/禁止欄位或完全不接受該欄位，測試需固定此安全契約。

- `preferredCoachProfileId` 允許 null 或單一 UUID；不得存在 `preferredCoachIds` array contract。

- 指定教練時必須驗證同 organization 與 APPROVED CoachProfile。

- `selectedAvailabilityProposalId` 可為 null；有值時必須指向同 organization 的 APPROVED 單一 Proposal，並與指定教練一致。

- PRIVATE / GROUP、SINGLE / RECURRING、participant/min/max/requestedSessionCount/sessionPreferences 的既有 P0 規則持續測試。

21.4 Availability Claim / Concurrency Tests

使用真實 PostgreSQL Testcontainers：

- 同一 approved Availability 同時收到兩筆有效 submission，最多一筆建立 ACTIVE Claim。

- 第二筆必須映射為 AVAILABILITY_ALREADY_CLAIMED，而非 500。

- claim 失敗 transaction 不得留下 SUBMITTED LessonRequest 半成品、Outbox 或 Audit 殘留。

- 同 Idempotency-Key + 同 request replay 不重複建立 Claim；同 key + 不同 request hash 回 IDEMPOTENCY_CONFLICT。

21.5 Deferred FK / Flyway Tests

Slice 2 clean-database migration test 必須證明：

- `coach_availability_claims.converted_course_match_id` 可存在為 nullable UUID。

- Slice 2 schema 在 **完全沒有 `course_matches` table** 時仍可由空 PostgreSQL migrate PASS。

- Slice 2 migration 不得提前建立 CourseMatch table 或 FK。

Slice 3 未來加入 `course_matches` 後，需另新增 forward migration test 驗證 `converted_course_match_id -> course_matches.id` FK；不得修改 Slice 2 已 merge migration。

21.6 Frontend / E2E Tests

LIFF：

- STUDENT-only Active User 看得到「申請成為教練」入口。

- 未核准前不可進 Availability 管理；核准並刷新 role context 後才出現 COACH 入口。

- Availability Form 一次只送一個 startAt/endAt；新增另一空堂會產生另一筆 mutation/resource。

- Lesson Request CoachSelector 為 single-select 或 none，不得多選。

- Student UI 不提供 requesterUserId 可編輯欄位。

Admin：

- Coach Application approve/reject action visibility 與 organization scope 正確。

- Approve 成功後顯示 Profile/Role 已啟用的明確結果。

P0 Smoke 至少覆蓋「User 申請 Coach -> Committee approve -> User 取得 COACH role -> 建立 Availability」與「Student 建立/提交 Lesson Request -> Committee review」核心路徑。

21.7 OpenAPI / Contract Gate

- Backend OpenAPI schema 必須使用 single-range Availability request。

- Lesson Request schema 使用單一 `preferredCoachProfileId`，不得產生 `preferredCoachIds`。

- Generated TypeScript client compile/typecheck PASS，Frontend 不得 hand-cast 回 legacy shape。

- API Security Test 驗證 principal-derived requester、Coach dual-gate（role + approved profile）與 organization scope。

21.8 Slice 2 Quality Gate

Slice 2 Merge 前除既有 DoD 外，以上 Backfill tests 必須 PASS；特別禁止以 H2 取代 PostgreSQL、禁止只用 frontend route guard 驗證權限、禁止為讓 migration PASS 而偷跑 Slice 3 schema。

21.9 Backfill Review Result

Slice 2 Test Baseline 已依四項核准決策完成對齊，可作為 Slice 2 Codex Implementation Prompt 的驗收依據。