# Pickleball Booking Platform｜10 Development

10-Development.md

Development Master Plan / Repository Bootstrap / Vertical Slice Implementation v1.1

文件狀態：Approved Baseline／10 Review Gate PASS／Approved Baseline 文件保護規則已納入

前置基線：01-PRD、02-Business-Rules、03-System-Architecture、04-Database-Design、05-Domain-Model、06-API-Spec、07-UI-UX-Flow、08-Test-Strategy、09-Deployment-DevOps 皆已通過 Review Gate。

核心定位：10 不再重新設計需求，而是把 01～09 的 Approved Baseline 轉成可編譯、可測試、可部署、可逐步交付的正式程式碼。

推薦開發策略：Monorepo + Spring Boot 模組化單體 + React 多 App + PostgreSQL + Vertical Slice + Test-first for business rules + CI Gate。

# 0. 執行摘要

10.Development 將正式進入 Repository Bootstrap 與 Coding。開發原則不是先把所有 Entity、Controller、頁面一次寫完，而是先建立可長期維護的工程骨架，再依 P0 User Journey 逐條完成 Vertical Slice。

每一個 Slice 都必須同時落地：

- Database Migration。

- Domain / Application / API。

- Security / organization scope。

- Frontend LIFF 或 Admin UI。

- Unit / Integration / API / E2E Test。

- Idempotency、Audit、Outbox（該 Use Case 有需要時）。

- OpenAPI 與前端 API Client。

- CI Gate。

10 的第一個正式實作單元為 10.1 Repository Bootstrap。10 Review Gate 通過後才開始大量 Coding，避免工程骨架未定就產生返工。

# 1. 需求分析

## 1.1 10 要解決的核心問題

- 如何把 03 的模組化單體真正落成 Repository / Package 邊界。

- 如何讓 04 的 PostgreSQL Schema 透過 Flyway 可從空資料庫完整重建。

- 如何讓 05 Domain Model 不退化成只有 JPA Entity 的貧血模型。

- 如何讓 06 API Spec 成為 Controller、OpenAPI、Security Test 與 Frontend Client 的共同契約。

- 如何讓 07 的 LIFF / Admin Flow 逐步變成可操作 UI，而不是一次製作所有畫面。

- 如何把 08 Test Strategy 直接嵌入每個 PR 的 Definition of Done。

- 如何讓 09 的 Docker / GitHub Actions / Cloud Run / Cloud SQL 部署策略在 Repository 一開始就可用。

- 如何避免 Open Enrollment 後補需求再次造成 Database、Domain、API、UI 不一致。

- 如何控制開發順序，優先打通 P0 商業閉環。

## 1.2 開發非目標

MVP Development 不優先實作：

- 優惠券、點數、會員等級。

- 活動、比賽、Open Play。

- Court 即時庫存與完整球場預約引擎。

- 線上金流 Provider Callback。

- 深度 BI / Analytics。

- 微服務、Kafka、Redis、Kubernetes。

這些仍保留擴充邊界，但不得阻塞 P0 課程媒合、公開招生、課程營運、財務與通知閉環。

## 1.3 本階段需要確認的工程決策

- Repository：單一 Monorepo。

- Backend Build：Maven Wrapper。

- Java：21。

- Spring Boot：4.1.x。

- PostgreSQL：18。

- Frontend Runtime：Node.js 24 LTS。

- Frontend：React 19.2.x + TypeScript + Vite 8.1.x。

- Frontend Workspace：npm workspaces，避免再引入額外 Package Manager。

- API Contract：Backend OpenAPI 為契約來源，產生 TypeScript API Client，再由 handwritten adapter 包裝。

- 開發方法：Vertical Slice，不採 layer-first big bang。

- Branch：main + short-lived feature branches + Pull Request。

- Database Migration：Flyway forward-only；Production 不做 destructive down migration。

# 2. 設計方案

## 2.1 開發方式比較

方案 A｜Layer-first

先完成所有 Entity / Repository，再做 Service / Controller，最後做 UI。

優點：初期看起來結構整齊。

缺點：很晚才知道整條流程是否真的能跑；容易累積大量未被 User Journey 驗證的程式。

開發成本：中。

維護成本：中高。

擴充性：中。

效能：無直接優勢。

安全性：權限與交易通常較晚整合，風險較高。

方案 B｜Vertical Slice（推薦）

每次選一條完整 User Journey，從 DB → Domain → Application → API → UI → Test 一次打通。

優點：最早取得可執行成果；每個 Slice 都能驗證資料、權限、錯誤處理與 UI；降低跨層規格漂移。

缺點：工程骨架與共通規範必須先建立好。

開發成本：中。

維護成本：低。

擴充性：高。

效能：可在真實流程中提早驗證 Query / Transaction。

安全性：高，因為 Security Test 與 organization scope 會跟 Use Case 同時完成。

方案 C｜Module big-bang

一次完成整個 Coach / Course / Finance 模組，再進下一模組。

優點：單一模組內開發連續。

缺點：跨模組流程很晚才能整合；最容易出現「每個模組都完成，但整條流程不能跑」。

開發成本：中高。

維護成本：中。

擴充性：中。

效能：中。

安全性：中。

推薦：方案 B。以 Vertical Slice 為交付單位，但保留 03 已確認的模組化單體 package 邊界。

## 2.2 Development Flow

```mermaid

flowchart LR

A[Approved Baseline 01-09] --> B[10.1 Repository Bootstrap]

B --> C[選擇 P0 Vertical Slice]

C --> D[Flyway / Domain / Application]

D --> E[REST API + Security]

E --> F[LIFF / Admin UI]

F --> G[Unit + Integration + API + E2E]

G --> H{CI PASS?}

H -->|No| C

H -->|Yes| I[Merge main]

I --> J[Deploy Staging]

J --> K[Smoke / P0 Regression]

K --> L{Slice Acceptance PASS?}

L -->|No| C

L -->|Yes| M[下一個 Slice]

```

# 3. Repository 與工程結構

## 3.1 推薦 Monorepo

```text

pickleball-booking-platform/

├─ backend/

│  ├─ pom.xml

│  ├─ mvnw

│  ├─ mvnw.cmd

│  └─ src/

│     ├─ main/

│     │  ├─ java/com/pickleball/booking/

│     │  └─ resources/

│     │     ├─ application.yml

│     │     └─ db/migration/

│     └─ test/

├─ frontend/

│  ├─ package.json

│  ├─ package-lock.json

│  ├─ apps/

│  │  ├─ liff/

│  │  └─ admin/

│  └─ packages/

│     ├─ ui/

│     ├─ api-client/

│     ├─ shared/

│     └─ config/

├─ infra/

│  └─ terraform/

├─ docs/

│  ├─ adr/

│  └─ development/

├─ .github/

│  └─ workflows/

├─ compose.yaml

├─ .editorconfig

├─ .gitignore

├─ .env.example

└─ README.md

```

## 3.2 Backend Package-by-feature

```text

com.pickleball.booking

├─ shared/

│  ├─ error/

│  ├─ security/

│  ├─ persistence/

│  ├─ time/

│  └─ web/

├─ identity/

├─ organization/

├─ coach/

├─ lessonrequest/

├─ matching/

├─ offering/

├─ course/

├─ scheduling/

├─ venue/

├─ pricing/

├─ finance/

├─ settlement/

├─ notification/

└─ audit/

```

每個業務模組內部原則：

```text

<module>/

├─ api/

├─ application/

├─ domain/

└─ infrastructure/

```

依賴規則：

- api 只負責 HTTP mapping / validation / principal extraction，不放商業規則。

- application 負責 Use Case orchestration、transaction boundary、authorization scope 與跨 Aggregate 協調。

- domain 放 Aggregate、Value Object、Domain Service、狀態轉換與 invariant。

- infrastructure 放 JPA Repository implementation、外部 API adapter、persistence mapping。

- Domain 不依賴 Spring MVC、LINE SDK 或前端模型。

- 模組間禁止任意直接存取對方 JPA Repository；跨模組透過 Application port / published contract。

- shared 只放真正跨模組穩定能力，不得成為垃圾桶。

- 使用 ArchUnit 驗證依賴方向。

## 3.3 Frontend Structure

apps/liff：

- STUDENT、COACH、COMMITTEE 行動入口。

- Mobile-first。

- LINE LIFF login/bootstrap。

- 快速待辦、查詢、申請、審核、報名與必要操作。

apps/admin：

- COMMITTEE、PLATFORM_ADMIN。

- Desktop-first。

- 財務、批次營運、Audit、Outbox、系統管理。

packages/ui：

- Button、Dialog、Form Field、Stepper、Status Badge、Data Display 等純 UI 元件。

packages/api-client：

- 由 OpenAPI 產生的 TypeScript client。

- Generated code 不直接散落在 app。

- app 透過 adapter / hook 使用 API client，避免 UI 綁死生成器細節。

packages/shared：

- 共通 enum display mapping、date/time helpers、money formatter、error mapping、permissions helper。

- 不放後端商業規則的第二份實作。

packages/config：

- ESLint、TypeScript、測試與共用 build config。

# 4. 技術版本與 Dependency Baseline

## 4.1 Backend

- Java 21。

- Spring Boot 4.1.x。

- Maven Wrapper。

- Spring Web MVC。

- Spring Security。

- Spring Validation。

- Spring Data JPA / Hibernate。

- Flyway。

- PostgreSQL JDBC Driver。

- Spring Boot Actuator。

- Spring Security OAuth2 Resource Server / JWT support。

- Test：JUnit 5、Spring Boot Test、Testcontainers PostgreSQL、ArchUnit、WireMock 或等價 HTTP Stub。

Dependency 原則：

- 優先由 Spring Boot BOM 管理版本，不對 transitive dependency 任意 pin 版本。

- 任何新 dependency 必須說明用途、替代方案與安全風險。

- 不因為少寫 getter/setter 就強制導入 Lombok；Domain Model 優先保持可讀與可除錯。

- Mapping 先採明確 mapper；真的出現大量重複 mapping 再評估 MapStruct。

## 4.2 Database

- PostgreSQL Major Version：18。

- Local、Testcontainers、Staging、Production 必須維持同 Major Version。

- Flyway Migration 為 Schema 的唯一正式變更入口。

- 必要 PostgreSQL extension（例如 btree_gist）由 Migration 建立，不靠人工 Console。

- Migration 採 expand-and-contract / forward-fix。

- Production Schema 不允許 JPA hibernate.ddl-auto=update。

## 4.3 Frontend

- Node.js 24 LTS。

- React 19.2.x。

- TypeScript。

- Vite 8.1.x。

- npm workspaces + package-lock.json。

- React Router。

- Server State：優先使用 TanStack Query 類型的 request/cache layer；若實際需求很小，可先以輕量自訂 hook 起步。

- Form：使用 schema-based validation；前端驗證只提升 UX，最終規則仍由 Backend 驗證。

- Test：Vitest、React Testing Library、MSW、Playwright。

# 5. Database Implementation Guardrails

10 不重新定義 04-Database-Design 的 Table Design；04 是唯一 Schema Source of Truth。Development 只能把 04 原樣轉為 Flyway Migration。若 Coding 發現欄位、FK 或 Index 缺口，必須先依 13.1 Approved Baseline 文件保護規則回報，經人工 Review 後由正式規格治理流程回補 04，再新增 Migration；不得由 Codex／實作者直接修改 Repository docs/ 內的 Approved Baseline，也不得讓程式碼成為隱性規格。

## 5.1 欄位型別基線

- Primary Key：uuid。

- Foreign Key：uuid。

- DateTime：timestamptz。

- Date：date。

- 時區名稱：varchar(50)。

- 時段：tstzrange。

- JSON 擴充資料：jsonb，只用於真的非固定結構，不取代正規欄位。

- 金額：numeric，Java 使用 BigDecimal，不使用 double。

- API 時間輸入輸出使用 RFC 3339；DB 儲存 UTC 語意時間。

## 5.2 PK / FK 原則

- 所有 Aggregate / Entity Table 使用明確 PK。

- organization-scoped 核心資料必須有 organization_id FK。

- FK 不只靠 JPA annotation；Migration 必須建立真正 Database FK。

- 財務、Audit、Outbox 歷史資料不得因父資料一般刪除而 cascade 消失。

- 需要軟刪除 / 狀態關閉的資料，不以 DELETE API 取代業務狀態轉換。

## 5.3 Index 原則

- 所有 FK 欄位依 Query Pattern 評估 B-tree index。

- organization_id + status / created_at 等常用後台條件建立複合 Index。

- Schedule Reservation 使用 GiST / Exclusion Constraint 做 overlap 最終防線。

- Idempotency 使用 actor + operation + idempotency_key 唯一性保護。

- Outbox 需能有效掃描 pending / retry。

- Audit 需支援 organization + target + created_at 查詢。

- Index 名稱與 migration 命名保持一致、可追蹤。

- 不為每個欄位機械式加 Index；以實際 Query 與 04 設計為準。

# 6. API Development Contract

10 不重新設計 06-API-Spec；06 為 API Source of Truth。

## 6.1 共通規範

- Base Path：/api/v1。

- Content-Type：application/json。

- Authorization：Bearer Platform Access Token。

- 高風險 POST Command 使用 Idempotency-Key。

- 前端不得 PATCH status。

- 狀態轉換使用明確 Command Endpoint。

- 所有 Error Response 必須有 code + message + traceId。

- 409 用於 state / concurrency / schedule / idempotency conflict。

- 422 用於 request 語法正確但 business rule 不允許。

- 500 不回傳 stack trace。

## 6.2 第一批可驗收 Endpoint

A. Health

URL：/actuator/health

Method：GET

Request：無。

Response：UP / component health。

Error Code：非健康狀態由平台健康檢查視為失敗；不暴露敏感內部細節。

B. LINE Login

URL：/api/v1/auth/line/login

Method：POST

Request：LINE credential / token exchange payload，欄位依 06 API Spec。

Response：Platform Access Token + user / role context。

Error Code：AUTH_INVALID_TOKEN、VALIDATION_FAILED、500 fallback。

C. Current User

URL：/api/v1/me

Method：GET

Request：Authorization header。

Response：目前 User Profile、Roles、organization context。

Error Code：AUTH_INVALID_TOKEN、AUTH_FORBIDDEN、RESOURCE_NOT_FOUND。

這三個 Endpoint 是 Slice 1 的基本驗收點；完整 Endpoint Catalog 仍以 06 為準。

# 7. Security Baseline

- Spring Security 採 deny-by-default。

- Controller annotation 只做第一層 role gate。

- Application Service 必須再次驗證 organization scope / owner / membership。

- 不信任前端傳入 organizationId 作為授權依據。

- JWT secret / key、LINE secret、DB password 不進 Git。

- Local 使用 .env / local profile；Staging / Production 使用 Secret Manager。

- Error message 不洩漏其他 organization 的 resource existence。

- Audit actor 從 authenticated principal 取得，不接受前端自行指定。

- 金流、退款、Payout、Committee override 必須有 Audit。

- Idempotency 與 optimistic/concurrency protection 必須由 Backend + DB 共同保護。

# 8. Local Development Environment

## 8.1 Local Stack

compose.yaml 第一版只需要：

- PostgreSQL 18。

- 必要時加入本地 HTTP stub，不在一開始加入 Redis / Kafka。

Backend：

- ./mvnw spring-boot:run

- profile=local

- Flyway 啟動前執行 validate / migrate；實際執行方式與 09 的 Deployment Role 保持一致。

Frontend：

- npm ci

- npm run dev --workspace apps/liff

- npm run dev --workspace apps/admin

## 8.2 Configuration

- application.yml：共通 default。

- application-local.yml：本機非敏感設定。

- environment variable：secret / environment-specific。

- .env.example：只放 key 名稱與範例格式，不放真實值。

- Test 使用 Testcontainers，不依賴開發者電腦上的既有 PostgreSQL 資料。

# 9. Vertical Slice Implementation Roadmap

Slice 0｜Repository Bootstrap / Engineering Foundation

目標：任何人 clone repo 後可 build、test、啟動 local stack。

Backend：

- Spring Boot project。

- Maven Wrapper。

- package boundary。

- common error envelope。

- traceId / request correlation。

- security skeleton。

- Flyway。

- Actuator。

- Testcontainers base。

Frontend：

- React workspace。

- apps/liff。

- apps/admin。

- packages/ui / api-client / shared / config。

CI：

- backend build / test。

- frontend install / typecheck / lint / test / build。

- Flyway clean DB migration test。

完成條件：main 綠燈、local 可啟動、Staging deployment skeleton 可用。

Slice 1｜Identity / LINE Login / Me / RBAC + Organization Scope

目標：使用者能從 LIFF 登入並取得平台身分；Admin / LIFF 能依角色顯示正確入口。

必測：

- 無效 LINE credential。

- 多角色使用者。

- disabled user。

- organization scope。

- token expiration。

- 前端 route guard 不是唯一安全邊界。

Slice 2｜Coach Supply + Lesson Demand

目標：Coach Application / Availability 與 Student Lesson Request 可建立、送審、審核。

必測：

- DRAFT → SUBMITTED。

- 非法狀態轉換。

- Coach approval。

- Availability edit rule。

- Lesson Request owner / organization security。

- LIFF 重複送出 idempotency。

Slice 3｜Matching → Confirmed Course

目標：委員會可媒合需求與教練，確認後建立正式 Course / Session / Enrollment / Reservation / Receivable / Outbox / Audit。

必測：

- readiness。

- schedule conflict。

- recurring sessions。

- pricing snapshot。

- concurrent confirmation。

- same idempotency key replay。

Slice 4｜Open Enrollment

目標：委員會開班 → 定價 → 公開招生 → 學員報名 / 取消 → 關閉招生 → 人數判定 → 成班。

必測：

- 未定價不可發布。

- 非 OPEN 不可報名。

- capacity full。

- duplicate registration。

- active participant below minimum 不得成班。

- above maximum 阻止直接成班並交由委員會處理。

- 成班後建立與 Slice 3 一致的正式 Course downstream model。

- 不建立假的 LessonRequest / CourseMatch。

Slice 5｜Course Operations

目標：Session 查詢、場地安排、學員取消、教練取消申請、改期與 recurring 單堂異動。

必測：

- [start, end) 時段邊界。

- Reschedule 新時間衝突。

- recurring 單堂異動不改其他堂。

- Student cancellation history。

- Coach cancel approval。

- Committee direct reschedule 仍保留 change request / audit history。

Slice 6｜Receivable / Payment / Refund

目標：人工應收、分次收款、退款申請、核准與執行。

必測：

- 付款與成班分離。

- partial payment。

- refund <= refundable amount。

- 未核准不可 execute。

- partial refund。

- repeated execution 防重複。

- approval actor / execution actor 保留。

Slice 7｜Settlement / Payout

目標：建立教練應付、確認結算、個別 / 批次發放並防重複。

必測：

- settlement readiness。

- historical amount immutable。

- payout idempotency。

- audit trail。

Slice 8｜Notification / Outbox / Operational Hardening

目標：完成 LINE 通知、Outbox retry/dedupe、管理員操作入口、監控與 failure recovery。

注意：Outbox 與 Audit infrastructure 必須從前面 Slice 就存在；Slice 8 是把通知型態、Retry、Admin Ops 與 hardening 補完整，不是到最後才開始記 Audit。

# 10. Pull Request 與 Branch Strategy

推薦 trunk-based / short-lived branch：

- main：永遠保持可部署。

- feature/<slice-or-ticket>：短生命週期。

- fix/<ticket>：缺陷修正。

- 不建立長期 develop branch。

PR 必須：

- Scope 小且可 review。

- 有對應 Test。

- 若改 Schema，包含 Flyway Migration。

- 若改 API，更新 OpenAPI / contract test / generated client。

- 若改高風險 command，檢查 Idempotency / Audit / Authorization。

- CI 全綠才可 merge。

- 不把 format-only 大改與功能改動混在同一 PR。

# 11. Test / CI Definition of Done

每個 Slice 完成前至少符合：

- Domain Unit Test PASS。

- Repository / Application Integration Test PASS。

- 真實 PostgreSQL Testcontainers PASS。

- Flyway 空庫 Migration PASS。

- API Security Test PASS。

- Idempotency / Concurrency 測試（適用時）PASS。

- Frontend typecheck / lint PASS。

- Frontend unit / component test PASS。

- P0 Smoke E2E PASS。

- OpenAPI 與前端 client 同步。

- Audit / Outbox 驗證（適用時）。

- 無 hard-coded secret。

- Local README / run command 仍有效。

- Staging smoke 可通過。

Coverage 不作為唯一 KPI；P0 business rule、狀態轉換、DB constraint、security 與 concurrency coverage 優先。

# 12. Error Handling 與 Observability

Backend：

- 每個 request 有 traceId。

- structured logging。

- business error 使用 stable error code。

- unexpected error 統一轉換，不曝露 stack trace。

- Actuator 提供 health / readiness。

- DB / external LINE call 必須有 timeout 與明確 failure handling。

Outbox：

- event 有 aggregate / event type / correlation context。

- retry 可觀察。

- duplicate delivery 不造成重複 side effect。

- poison / repeated failure 可由 Admin 操作或人工排查。

Frontend：

- 401：重新登入流程。

- 403：權限不足。

- 409：顯示狀態衝突 / 時段衝突 / 重複請求可恢復提示。

- 422：顯示業務規則原因與下一步。

- 500：顯示 traceId，方便委員會 / 客服回報。

# 13. Coding Standards

Java：

- Domain method 使用業務語意命名，不直接公開 setStatus。

- Controller DTO 使用 request / response model，不直接 expose JPA Entity。

- Transaction 以 Application Use Case 為主。

- Optional 不作為 Entity 欄位。

- Money 用 BigDecimal。

- 時間使用 Instant / OffsetDateTime / ZoneId，禁止用無時區的 LocalDateTime 表達跨系統事件時間。

- Enum 儲存值需穩定；不要依 ordinal。

- 不使用 catch(Exception) 吃掉錯誤。

- N+1 Query 透過 Query 設計、fetch plan 與 Integration Test 管理。

TypeScript / React：

- strict mode。

- UI 不自行複製 Backend 狀態機。

- API error code 做 centralized mapping。

- command button 送出期間 disable，並帶 Idempotency-Key。

- Component 不直接拼 raw fetch URL；統一經 API layer。

- Date/Time 統一 formatter，預設顯示 Asia/Taipei。

- Money formatter 統一 TWD。

- 權限控制同時有 route-level 與 action-level UI guard，但安全判定以 Backend 為準。

## 13.1 Approved Baseline 文件保護與 Source of Truth 治理

適用範圍：Repository docs/ 內由 Google Drive Approved Baseline 下載／同步的 01～10 規格文件，以及後續經 Review Gate 核准納入的正式規格文件。

Source of Truth 定義：

- Google Drive 為規格 Master / Authoritative Source；所有正式需求、Business Rule、Architecture、Database、Domain、API、UI/UX、Test、Deployment 與 Development Baseline 的核准版本以 Google Drive 為準。

- Repository docs/ 為開發用 Snapshot，只供 Codex／實作者讀取、搜尋、引用、比對與實作，不是規格決策來源。

- 本機 docs/ 與 Google Drive 不會自動同步；每個新 Slice 開始前應確認使用的是最新 Approved Baseline Snapshot。若兩邊內容不一致，以 Google Drive 核准版本為準。

Approved Baseline 強制唯讀規則：

- Codex／實作者不得修改、重寫、重新排版、修正文句、更新版本號或刪除 Repository docs/ 內的 Approved Baseline。

- 不得因程式較容易實作而調整 Database、Domain、API、Business Rule、Security 或 UI/UX 規格。

- 不得自行解決跨文件衝突，不得以程式碼、Migration、Test 或既有實作反向覆蓋正式規格。

- 不得讓「目前程式已經這樣寫」成為修改規格的理由；程式碼不得成為隱性 Source of Truth。

- 只有使用者明確授權「修改規格文件」後，Approved Baseline 才可異動；正式異動應先發生在 Google Drive，完成 Review Gate 後再重新同步到 Repository docs/。

Coding 發現規格缺口或衝突時：

1. 不修改 Repository docs/ Approved Baseline，停止該有爭議項目的自行推導；其他不受影響的工作可繼續。

2. 在 Completion Report 的 Baseline Ambiguities / Specification Gaps 中列出：涉及文件、章節／規則、問題內容、實作影響、建議的最小修正方案。

3. 回到人工 Architecture / Product Review 決定是否需要調整規格。

4. 若需要調整，先更新 Google Drive 對應 Source of Truth，完成 Review PASS。

5. 使用者重新下載／同步新版文件到 Repository docs/ 後，Codex 才能依新版 Baseline 繼續該項實作。

6. 規格修正採 forward-fix，不回頭偽造歷史，不為迎合既有程式而降低已核准的安全性、資料一致性或 Business Rule。

工程文件例外：

- README.md、PROJECT_CONTEXT.md、AGENTS.md、docs/development/ 等工程操作文件，在任務有明確授權時可隨程式更新。

- 上述工程文件不得覆寫或取代 01～10 Approved Baseline；如內容衝突，仍以 Google Drive Approved Baseline 為準。

# 14. 風險與控制

風險 1：一次產生太多 Entity / CRUD。

控制：每次只做當前 Slice 所需 model 與 query。

風險 2：Frontend / Backend 重複實作 business rule。

控制：Frontend 只做 UX validation；最終 invariant 在 Domain / DB。

風險 3：JPA model 綁死 Domain。

控制：高風險 Aggregate 保留 domain behavior，必要時使用 persistence adapter / mapper，不強求所有地方一種 mapping 模式。

風險 4：OpenAPI generated client 污染 App。

控制：生成碼集中 packages/api-client，App 經 adapter / hooks 使用。

風險 5：Migration 後悔時直接改舊檔。

控制：已進 main 的 Migration 不重寫；新增 forward migration。

風險 6：安全規則只寫在 Controller annotation。

控制：Application Service organization / ownership 再驗證，並寫 Security Test。

風險 7：10 進入 Coding 後規格發現缺口。

控制：採 forward-fix；Codex／實作者不得直接修改 Repository docs/ 內的 Approved Baseline。先在 Baseline Ambiguities / Specification Gaps 回報，經人工 Architecture Review 後，如需變更，先更新 Google Drive 對應的 01～10 Source of Truth；Review PASS 並重新同步 Repository docs/ 後，再修改 code / migration / test，不讓文件與程式分叉。

# 15. 推薦方案

採用：

- Monorepo。

- backend/ 單一 Spring Boot 模組化單體。

- frontend/apps/liff + frontend/apps/admin。

- frontend/packages/ui + api-client + shared + config。

- Java 21 + Spring Boot 4.1.x + Maven Wrapper。

- PostgreSQL 18 + Flyway。

- Node.js 24 LTS + React 19.2.x + TypeScript + Vite 8.1.x + npm workspaces。

- Vertical Slice。

- OpenAPI generated TypeScript client + handwritten adapter。

- short-lived feature branch + PR + CI gate。

- Testcontainers 真實 PostgreSQL。

- Production-ready security / idempotency / audit / outbox 從第一個需要它們的 Slice 就一起完成。

這個方案在目前 MVP 規模下，開發成本適中、維護成本低、擴充性高、安全性與資料一致性最好，也與 01～09 的 Approved Baseline 一致。

# 16. 10 Review Gate

以下 13 項已全部確認，10 Review Gate PASS，可正式進入 Repository Bootstrap / Coding：

1. 同意單一 Monorepo。

2. 同意 Backend 使用 Maven Wrapper。

3. 同意 Java 21 + Spring Boot 4.1.x。

4. 同意 PostgreSQL 18。

5. 同意 Node.js 24 LTS + React 19.2.x + Vite 8.1.x。

6. 同意 npm workspaces。

7. 同意 frontend/apps/liff + frontend/apps/admin + frontend/packages/*。

8. 同意 Vertical Slice 開發方式。

9. 同意 OpenAPI generated TypeScript client + handwritten adapter。

10. 同意 main + short-lived feature branch，不建立長期 develop branch。

11. 同意 Slice 0 → Slice 8 的實作順序；Open Enrollment 保留為 Slice 4。

12. 同意 10 Review Gate PASS 後，第一個實作任務為 10.1 Repository Bootstrap。

13. 同意 Google Drive 為規格 Master／Authoritative Source；Repository docs/ 的 Approved Baseline 為唯讀開發 Snapshot，Codex／實作者不得自行修改規格，發現缺口或衝突須依 13.1 規則回報並經人工 Review、Google Drive 更新與重新同步後再繼續。

10 Review Gate PASS 後的正式下一步：

## 10.1 Repository Bootstrap

→ 建立實際 Git Repository 結構

→ 初始化 Backend / Frontend

→ 建立 PostgreSQL 18 local stack

→ 建立 Flyway baseline

→ 建立 CI skeleton

→ 建立 health / error / trace / security foundation

→ 讓第一個空白 Vertical Slice 可 build、test、deploy

17. Slice 2 Baseline Backfill Addendum

本章補充 9. Vertical Slice Implementation Roadmap 中 Slice 2「Coach Supply + Lesson Demand」之正式 Coding 邊界。若既有 Slice 2 簡述與本章衝突，以本章為準；13.1 Approved Baseline 文件保護規則持續完全適用。

17.1 Slice 2 Goal

Slice 2 必須端到端完成：

- Active User -> Coach Application -> Committee Review -> APPROVED/REJECTED。

- APPROVED 時 CoachProfile 與同 organization ACTIVE COACH role 原子啟用。

- Approved Coach 建立單一 TimeRange Availability Proposal -> submit -> Committee review。

- Student 建立 Lesson Request -> submit -> Committee review。

- Student 可不指定教練、指定單一 approved CoachProfile，或從單一 approved public Availability 發起需求；若選 Availability，submission 建立 active Claim。

- Backend/OpenAPI/generated TypeScript client/LIFF/Admin/tests 同步落地。

17.2 Explicit Slice 2 Boundaries

Slice 2 **不實作** CourseMatch、Course、CourseSession、Receivable 或 Match Confirmation；這些仍由後續 Slice 負責。

`coach_availability_claims.converted_course_match_id` 可以是 nullable UUID，但 Slice 2 不建立到 `course_matches` 的 FK，也不為此提前建立 `course_matches` table。Slice 3 建立 Matching schema 後，再用新 forward migration 補 FK。

Slice 2 不新增 multi-window Availability Aggregate，不新增 preferredCoachIds 多選 Lesson Request，不為了舊 API 範例增加 04 未核准的 persistence 欄位。

17.3 Coach Authorization Rules

- Coach Application：ACTIVE authenticated User 可建立，不要求已有 COACH role。

- Coach Application review：COMMITTEE + same organization；Approve transaction 同時更新 Application/Profile、授予／啟用 COACH role、Audit、必要 Outbox。

- Coach Availability：必須 ACTIVE User + ACTIVE COACH role + APPROVED CoachProfile + same organization。

- Frontend RoleGuard 只改善 UX；真正 gate 在 Spring Security + Application Service + DB/domain consistency。

17.4 Lesson Request Security Rules

一般 Student self-service 的 requesterUserId 從 authenticated principal 取得，不接受 client mass assignment。

`preferredCoachProfileId` 為 nullable single selection；`selectedAvailabilityProposalId` 為 nullable single availability source。若選 Availability，submission transaction 重新驗證 Proposal、capacity/claim eligibility 與 org scope，並原子建立 Claim。

Committee 代建若在本 Slice 實作，必須是明確 Admin use case 並保存 actor；不得直接開放一般 Student DTO 任意指定 requester。

17.5 Flyway Execution Rule

Codex 開始 Slice 2 前必須先執行 repository preflight：`git status`、確認目前 `main` / Slice 1 merge baseline、列出 `backend/src/main/resources/db/migration` 或實際 migration 目錄。

Migration 版本號必須依 repository 現有 history 取得下一個可用版本，不得照設計文件歷史示意的 V003/V014 等號碼硬套。

已進 main 的 Slice 0/1 migrations 不得重寫、重新排序或改 checksum；所有修正採新的 forward migration。

Slice 2 clean PostgreSQL migration 必須在沒有 Slice 3 `course_matches` table 時 PASS。

17.6 Slice 2 Required Implementation Areas

Backend：coach + lessonrequest modules，必要 shared security/idempotency/audit/outbox ports；不得破壞 Slice 1 Identity boundary。

Database：04 最新 Slice 2 tables/constraints/indexes + deferred FK 規則。

API：06 最新 canonical Coach Application / Availability / Lesson Request / Review / Submission endpoints。

Frontend LIFF：Coach Application applicant flow、Coach role refresh/entry、single-range Availability、Student Lesson Request single coach / selected Availability flow。

Frontend Admin / Committee LIFF：Coach Application review、Availability review、Lesson Request review 所需最小 P0 UI。

Contract：Backend OpenAPI -> generated TypeScript API client -> handwritten adapter/hooks；禁止手寫另一份不一致 DTO。

Tests：08 最新 Slice 2 Backfill cases + existing Slice DoD。

17.7 Slice 2 Definition of Done Addendum

除 11. Test / CI Definition of Done 外，必須額外符合：

- Student-only Active User 可申請 Coach；Approve 原子授予 COACH role；Reject 不授予。

- Coach Availability dual gate（role + approved profile）與 org scope Security Tests PASS。

- Availability OpenAPI/request 為 one Proposal / one TimeRange；legacy windows contract 不存在於 generated client。

- Lesson Request OpenAPI/request 為 single preferredCoachProfileId；requester principal-derived；mass-assignment Security Test PASS。

- Availability Claim PostgreSQL concurrency / unique protection PASS。

- Slice 2 empty-DB Flyway PASS 且無 course_matches table/FK 偷跑。

- Frontend typecheck/lint/unit/component PASS；P0 smoke flow 可驗證 Coach onboarding -> Availability，以及 Student Lesson Request -> Review。

- Approved Baseline 01～10 在 implementation PR 中沒有被 Codex 修改。

17.8 Slice 2 Completion Report

Codex 最終報告至少包含：Implementation Summary、Changed Files by DB/Backend/API/Frontend/Test、Migration & OpenAPI Summary、Security Controls、Tests Executed（實際 command + PASS/FAIL/NOT RUN）、Baseline Ambiguities / Specification Gaps、以及 `SLICE 2 ACCEPTANCE: PASS` 或 `NOT READY`。

未達 PASS 不得進 Slice 3；不得自行修改 Approved Baseline 來消除測試或實作落差。

17.9 Backfill Review Result

Slice 2 Development Baseline 已依四項核准決策完成對齊。完成 Google Drive -> repository docs/ Snapshot 同步後，方可交由 Codex 開始 Slice 2 implementation。